НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Факультет компьютерных наук

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку MVP сервиса

ResumeCraft — AI-реврайтер резюме

Версия 2.0

Итоговый проект по курсу

«Быстрое создание MVP в Data Science»

Команда проекта

Винокуров Александр — @ShepardCS

Емельянов Сергей — @sergey_in_job

Кожокарь Алина — @alinadmitrakova

Пономарева Александра — @ponomarevva

Фаритова Дилара — @dilara_faritova

Филаткина Юлия — @yulk0

Москва, февраль 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	6

1.1. Назначение документа	6

1.2. Общие сведения о проекте	6

1.3. Основания для разработки	6

1.4. Термины и сокращения	6

2. Анализ рынка и целевой аудитории	7

2.1. Состояние российского рынка труда	7

2.2. HeadHunter как доминирующая платформа	7

2.3. Проблемы соискателей с резюме	7

2.4. Сегменты целевой аудитории	7

2.4.1. Молодые специалисты (приоритетный сегмент)	7

2.4.2. Mid-career профессионалы	7

2.4.3. IT-специалисты	7

2.5. Объём рынка	7

3. Обзор существующих решений	8

3.1. Глобальные AI-сервисы для резюме	8

3.2. Российские аналоги	8

3.3. Конкурентные преимущества ResumeCraft	8

4. Концепция продукта	9

4.1. Описание продукта	9

4.2. Value Proposition (Jobs-to-be-Done)	10

4.3. Ключевые принципы	10

4.4. User Stories (MVP)	10

4.5. Метрики успеха MVP	10

5. Функциональные требования	11

5.1. Модуль аутентификации	11

5.1.1. Регистрация и авторизация	11

5.1.2. Профиль пользователя	11

5.2. Модуль загрузки и парсинга резюме	11

5.2.1. Поддерживаемые форматы	11

5.2.2. Структуризация резюме	11

5.3. Модуль интеграции с HeadHunter API	11

5.3.1. Три способа указать вакансию	11

5.3.2. Обработка ограничений API	11

5.4. Модуль AI-реврайтинга	11

5.4.1. Пайплайн обработки	11

5.4.2. Prompt Engineering	12

5.4.3. Мультипровайдерная архитектура LLM	12

5.5. Модуль генерации документов	12

5.6. Модуль Match Score	12

5.7. Подробная логика работы приложения	12

5.7.1. Аутентификация и управление сессией	12

5.7.2. Загрузка и парсинг резюме	13

5.7.3. Выбор целевой вакансии	13

5.7.4. AI-реврайтинг (асинхронный пайплайн)	13

5.7.5. Просмотр результатов и экспорт	14

5.8. Описание экранов и функционала	14

5.8.1. Лендинг (/)	14

5.8.2. Регистрация и вход (/auth/login, /auth/register)	15

5.8.3. Dashboard (/dashboard)	15

5.8.4. Экран загрузки резюме (/upload)	15

5.8.5. Экран обработки (/processing/{taskId})	15

5.8.6. Экран результатов (/result/{rewriteId})	16

5.8.7. История обработок (/history)	16

5.8.8. Профиль пользователя (/profile)	16

5.8.9. Экран тарифов (/pricing)	16

5.8.10. Страницы ошибок (404, 500)	16

6. Нефункциональные требования	17

6.1. Производительность	17

6.2. Надёжность	17

6.3. Безопасность	17

6.4. Масштабируемость	17

6.5. Совместимость	17

6.6. Требования к клиентской части (Frontend)	17

6.6.1. Адаптивный дизайн (Responsive Design)	17

6.6.2. Производительность клиентской части	18

6.6.3. Доступность (Accessibility)	18

6.6.4. Управление состоянием	18

7. Архитектура системы	20

7.1. Общая архитектура	20

7.2. Сетевая топология	22

7.3. Потоки данных	22

7.4. Структура проекта	22

7.5. Схема базы данных	23

7.6. API-эндпоинты	23

7.7. Асинхронная обработка (Celery + RabbitMQ)	24

8. Технологический стек	25

8.1. Backend	25

8.2. Frontend	25

8.3. Data и AI	25

8.4. Инфраструктура	25

9. Тарифные планы	26

10. План тестирования	27

10.1. Техническое тестирование	27

10.1.1. Unit-тесты	27

10.1.2. Интеграционные тесты	27

10.1.3. Нагрузочное тестирование	27

10.2. Пользовательское тестирование	27

10.2.1. Фокус-группа	27

10.2.2. Методика	27

10.2.3. Метрики	27

11. Календарный план реализации	28

11.1. Этапы проекта	28

11.2. Распределение ролей	28

12. Риски и митигация	29

13. Конфигурация Docker Compose	30

13.1. Переменные окружения (.env)	31

14. Деплой	32

14.1. Требования к серверу	32

14.2. Пошаговый деплой	32

14.3. Хостинг-провайдеры (РФ)	32

15. План улучшений (post-MVP)	33

15.1. Улучшения AI	33

15.2. Улучшения UX	33

15.3. Расширение функциональности	33

15.4. Технические улучшения	33

16. Заключение	34

Приложение А. Примеры промптов для LLM	35

А.1. System Prompt (реврайтинг резюме)	35

А.2. Промпт для Gap Analysis	35

А.3. Промпт для Match Score	35

Приложение Б. Спецификация HeadHunter API	36

Б.1. Ключевые эндпоинты	36

Б.2. Ограничения API	36

Приложение В. Pydantic-схемы данных	37

В.1. Схема структурированного резюме	37

В.2. Схема Match Score	37

Приложение Г. Персоны целевой аудитории	38

Г.1. Анна, 23 года — Молодой специалист	38

Г.2. Дмитрий, 32 года — Mid-career профессионал	38

Г.3. Елена, 28 лет — Смена карьеры	38

Приложение Д. Бизнес-метрики	39

Д.1. AARRR-фреймворк	39

Д.2. North Star Metric	39

Д.3. Ключевые метрики MVP	39

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящий документ представляет собой техническое задание (ТЗ) на разработку MVP (Minimum Viable Product) сервиса ResumeCraft — интеллектуальной системы для адаптации и оптимизации резюме с использованием технологий больших языковых моделей (LLM). Документ разработан в рамках итогового проекта по курсу «Быстрое создание MVP в Data Science» магистерской программы НИУ ВШЭ.

ТЗ определяет цели, задачи, функциональные и нефункциональные требования, архитектуру системы, технологический стек, план тестирования и этапы реализации проекта.

1.2. Общие сведения о проекте

ResumeCraft решает одну из ключевых проблем российского рынка труда: несоответствие формулировок в резюме соискателя требованиям конкретной вакансии. Согласно данным HeadHunter, до 75% резюме отсеиваются ATS (Applicant Tracking System) ещё до того, как их увидит рекрутер.

ResumeCraft позволяет пользователю загрузить своё резюме (PDF или DOCX) и указать целевую вакансию на hh.ru. Система анализирует требования через HeadHunter API, сопоставляет их с содержимым резюме и с помощью LLM переписывает описание опыта и навыков. Принципиальный момент: система не добавляет ложной информации, а переформулирует существующий опыт.

1.3. Основания для разработки

Разработка осуществляется на основании учебного плана магистерской программы НИУ ВШЭ, курса «Быстрое создание MVP в Data Science» (2025–2026 учебный год).

1.4. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт |
| LLM | Large Language Model — большая языковая модель |
| ATS | Applicant Tracking System — система автоматического отбора резюме |
| hh.ru | HeadHunter — крупнейшая платформа поиска работы в России |
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс |
| JWT | JSON Web Token — токен для аутентификации |
| REST | Representational State Transfer — архитектурный стиль API |
| OCR | Optical Character Recognition — распознавание символов |
| pgvector | Расширение PostgreSQL для векторных данных |
| OAuth 2.0 | Открытый протокол авторизации |
| RabbitMQ | Брокер сообщений для асинхронных задач |

2. Анализ рынка и целевой аудитории

2.1. Состояние российского рынка труда

Российский рынок труда в 2025–2026 годах характеризуется парадоксальной ситуацией: рекордно низкая безработица в 2,1% (Росстат, ноябрь 2025) сочетается с ростом конкуренции среди белых воротничков. Количество вакансий для офисных работников сократилось на 25%, тогда как число активных резюме выросло на 25%. Индекс hh.ru вырос с 3,7 до 5,9–7,3.

2.2. HeadHunter как доминирующая платформа

HeadHunter занимает доминирующее положение с долей трафика 64,3%. Ключевые метрики: 93,3 млн резюме, 50+ млн зарегистрированных соискателей, 1,8 млн активных вакансий ежедневно, выручка за 2024 год: 39,62 млрд рублей (+34,5%).

2.3. Проблемы соискателей с резюме

- Фокус на обязанностях, а не достижениях — главная проблема российских резюме

- Размытые заголовки — «менеджер» вместо точного названия целевой позиции

- Несоответствие терминологии — внутренняя терминология вместо общепринятых названий

- Грамматические и стилистические ошибки — критический dealbreaker для рекрутеров

- Незнание ATS — до 75% резюме отсеиваются автоматическими системами

2.4. Сегменты целевой аудитории

2.4.1. Молодые специалисты (приоритетный сегмент)

42% вакансий в 2025 году предназначены для начинающих специалистов. Это самая цифрово-грамотная аудитория, максимально нуждающаяся в помощи с составлением первого резюме.

2.4.2. Mid-career профессионалы

Работающие профессионалы с опытом 3–10 лет, ищущие лучшие условия или карьерный рост. Готовность платить максимальна.

2.4.3. IT-специалисты

В IT-секторе на одну вакансию приходится 8–9 резюме. Сегмент нуждается в ATS-оптимизированных резюме.

2.5. Объём рынка

- TAM — рынок оптимизации резюме: ~18 млрд руб./год

- SAM — AI-инструменты (20–45 лет): ~7,2 млрд руб.

- SOM — реалистичная доля (0,5–1%): 36–72 млн руб.

3. Обзор существующих решений

3.1. Глобальные AI-сервисы для резюме

| Сервис | Ключевая функция | Цена | Русский |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezi.ai | Таргетинг по ключевым словам | $29/мес | Нет |
| Jobscan | Reverse-engineering ATS | $49.95 | Нет |
| Kickresume | 40+ шаблонов + GPT-4 | $8–19 | Частично |
| Teal | Резюме + трекер + Chrome ext. | $29 | Нет |
| Resume Worded | Скоринг, LinkedIn-оптимизация | $49 | Нет |

Ни один глобальный лидер не предлагает полноценной поддержки русского языка и интеграции с hh.ru.

3.2. Российские аналоги

- Cvator.ru — AI-конструктор резюме, анализ hh.ru, ATS-шаблоны

- Rezumus.com — русскоязычный AI-сервис, но без загрузки существующего резюме

- hh.ru — базовый конструктор без AI для соискателей

- MyResume.ru, CVzilla.ru — конструкторы на базе шаблонов без AI

3.3. Конкурентные преимущества ResumeCraft

- Первый полноценный русскоязычный AI-реврайтер с matching вакансий hh.ru

- Deep AI rewriting — интеллектуальная переработка текста, а не заполнение шаблонов

- Прямая интеграция с HeadHunter API для matching

- ATS-оптимизация для российских систем (Huntflow, Potok, Talantix)

- Загрузка существующего резюме — работа с имеющимся документом

- Доступность из России — без VPN, оплата российскими картами через ЮKassa

4. Концепция продукта

4.1. Описание продукта

ResumeCraft — веб-приложение (SPA), предоставляющее интеллектуальный пайплайн адаптации резюме под конкретную вакансию с использованием технологий больших языковых моделей (LLM). Сервис ориентирован на российский рынок труда и глубоко интегрирован с платформой HeadHunter (hh.ru) через официальное API.

Проект решает ключевую проблему соискателей: несоответствие формулировок резюме требованиям вакансии, из-за чего до 75% откликов отсеиваются ATS-системами ещё до рекрутера. ResumeCraft анализирует требования целевой вакансии, сопоставляет их с содержимым загруженного резюме и с помощью LLM переписывает описание опыта и навыков — не добавляя ложной информации, а переформулируя существующий опыт на языке работодателя.

Основной сценарий использования:

- Регистрация/вход — email + пароль или OAuth 2.0 (Google, Yandex)

- Загрузка резюме — пользователь загружает файл PDF или DOCX (до 10 МБ, до 10 страниц)

- Указание вакансии — три способа: встроенный поиск по hh.ru, вставка ссылки на вакансию, ручной ввод описания

- AI-анализ и реврайтинг — 5-этапный пайплайн: Gap Analysis → Стратегия → Реврайтинг секций → Match Score → Diff

- Просмотр результата — визуальное diff-сравнение оригинала и оптимизированной версии с Match Score (0–100%)

- Экспорт — скачивание готового резюме в DOCX или PDF с выбором шаблона оформления

Целевая аудитория:

- Молодые специалисты (23–28 лет) — приоритетный сегмент, нуждающийся в помощи с первым резюме

- Mid-career профессионалы (28–40 лет) — смена работы, карьерный рост, максимальная готовность платить

- IT-специалисты — высокая конкуренция (8–9 резюме на вакансию), нуждаются в ATS-оптимизации

Ключевые отличия от конкурентов:

- Единственный полноценный русскоязычный AI-реврайтер с прямой интеграцией hh.ru

- Deep rewriting — не заполнение шаблонов, а интеллектуальная переработка текста

- Мультипровайдерная архитектура LLM — GigaChat, Groq, OpenAI, YandexGPT с автоматическим fallback

- Доступность из России — без VPN, оплата картами РФ через ЮKassa, серверы в РФ (ФЗ-152)

- Прозрачность — все изменения видны в формате diff, система не добавляет ложных сведений

4.2. Value Proposition (Jobs-to-be-Done)

- Job: «Когда я откликаюсь на вакансию, я хочу, чтобы резюме максимально соответствовало требованиям»

- Pain: «Я не умею правильно формулировать опыт, не знаю ATS-ключевые слова»

- Gain: «Инструмент, который за минуту делает работу HR-консультанта»

4.3. Ключевые принципы

- Правдивость (No Hallucination) — система не добавляет навыки или опыт, которых нет

- Прозрачность (Transparency) — все изменения видны в формате diff

- Конфиденциальность (Privacy-first) — данные на серверах в РФ (ФЗ-152)

- Скорость (Simplicity) — полный цикл 10–30 секунд

4.4. User Stories (MVP)

| ID | User Story | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Как соискатель, я хочу загрузить резюме в PDF или DOCX | Must Have |
| US-02 | Как соискатель, я хочу найти вакансию через поиск hh.ru | Must Have |
| US-03 | Как соискатель, я хочу получить оптимизированную версию резюме | Must Have |
| US-04 | Как соискатель, я хочу видеть diff между оригиналом и результатом | Must Have |
| US-05 | Как соискатель, я хочу скачать результат в DOCX или PDF | Must Have |
| US-06 | Как соискатель, я хочу зарегистрироваться и видеть историю | Should Have |
| US-07 | Как соискатель, я хочу получить Match Score | Should Have |
| US-08 | Как соискатель, я хочу выбрать AI-модель | Could Have |
| US-09 | Как соискатель, я хочу вставить ссылку или ввести вакансию вручную | Should Have |

4.5. Метрики успеха MVP

- Conversion Rate (загрузка → скачивание): > 50%

- Среднее время обработки: 10–30 секунд (SLA < 60 секунд)

- NPS фокус-группы: > 30

- Match Score Delta (до/после): улучшение на > 20 п.п.

- Retention (повторное использование за неделю): > 25%

5. Функциональные требования

5.1. Модуль аутентификации

5.1.1. Регистрация и авторизация

Регистрация по email и паролю с подтверждением. Авторизация через JWT (access token — 30 минут, refresh token — 30 дней). Хеширование паролей — bcrypt, salt rounds = 12. Быстрый вход через OAuth 2.0: Google, Yandex.

5.1.2. Профиль пользователя

Личные данные: имя, фамилия, email, телефон, город. О себе: текущая должность и ключевые навыки. История всех обработок с возможностью повторного скачивания.

5.2. Модуль загрузки и парсинга резюме

5.2.1. Поддерживаемые форматы

| Формат | Расширение | Макс. размер | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF | .pdf | 10 МБ | Текстовые и сканированные (OCR через Tesseract) |
| Word | .docx | 10 МБ | Полное сохранение форматирования |

Ограничение: не более 10 страниц. Извлечение через PyMuPDF (PDF) и python-docx (DOCX).

5.2.2. Структуризация резюме

LLM-структуризация в JSON с Pydantic-валидацией: ФИО, контакты, должность, опыт работы (массив), образование, навыки, языки, сертификаты. Данные сохраняются в PostgreSQL в формате JSONB.

5.3. Модуль интеграции с HeadHunter API

5.3.1. Три способа указать вакансию

- Поиск на hh.ru (рекомендуется) — встроенный поиск по API с фильтрами и предварительным Match Score

- Вставить ссылку — URL вида https://hh.ru/vacancy/{id}, извлечение через GET /vacancies/{id}

- Ввести вручную — для вакансий не с hh.ru (LinkedIn, Habr Career, прямые)

5.3.2. Обработка ограничений API

Обязательный User-Agent. Обработка HTTP 429 с экспоненциальным backoff. Кеширование вакансий: search — 1 час, vacancy — 24 часа. Не более 7 запросов/сек к API hh.ru.

5.4. Модуль AI-реврайтинга

5.4.1. Пайплайн обработки

- Gap Analysis — сопоставление навыков и опыта с требованиями вакансии

- Генерация стратегии — план: какие секции переработать, какие ключевые слова добавить

- Реврайтинг секций — переработка с constraint: не добавлять ложную информацию

- Match Score — оценка соответствия 0–100%

- Diff — визуальное сравнение оригинала и результата

5.4.2. Prompt Engineering

System Prompt — роль «опытного карьерного консультанта для российского рынка». Context — структурированные данные резюме и вакансии в JSON. Constraints — не фальсифицировать, сохранять хронологию, профессиональный стиль. Output Format — строгий JSON с Pydantic-валидацией, retry до 3 раз.

5.4.3. Мультипровайдерная архитектура LLM

| Провайдер | Модель | Стоимость | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GigaChat | GigaChat-Pro | ~0.5 руб/запрос | Основной (Best for RU) |
| Groq | Llama 3.3 70B | Бесплатно (лимиты) | Бесплатный тариф |
| OpenAI | GPT-4o-mini / 4o | ~$0.01/запрос | Премиум (опциональный) |
| YandexGPT | YandexGPT-4 | ~1 руб/запрос | Резервный |
| Ollama | llama3.2:3b | Бесплатно (локально) | Разработка / Fallback |

Fallback-цепочка: GigaChat → Groq → OpenAI. При недоступности провайдера автопереключение на следующего.

5.5. Модуль генерации документов

- DOCX — генерация через python-docx: отступы, шрифты Calibri/Arial, секции

- PDF — конвертация из DOCX через LibreOffice headless

- Шаблоны: Minimal (ATS-совместимый), Professional (двухколоночный), Creative (инфографика)

5.6. Модуль Match Score

Оценка соответствия резюме вакансии по шкале 0–100:

| Компонент | Вес | Что оценивается |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова | 40% | Совпадение навыков и терминов |
| Опыт | 25% | Соответствие уровню и сфере |
| Структура | 20% | Обязательные секции резюме |
| Читаемость | 15% | Качество формулировок, STAR-структура |

5.7. Подробная логика работы приложения

Ниже описан полный жизненный цикл обработки резюме — от момента входа пользователя до получения оптимизированного документа.

5.7.1. Аутентификация и управление сессией

При первом посещении пользователь видит лендинг с кнопками «Войти» и «Зарегистрироваться». Регистрация — ввод email и пароля (минимум 8 символов, 1 заглавная, 1 цифра) или быстрый вход через OAuth 2.0 (Google, Yandex). Сервер генерирует пару JWT-токенов: access (30 мин) и refresh (30 дней). Access-токен передаётся в заголовке Authorization: Bearer <token>. Refresh-токен хранится в httpOnly-cookie и используется для фонового обновления через /api/v1/auth/refresh.

5.7.2. Загрузка и парсинг резюме

Пользователь нажимает «Загрузить резюме» и выбирает файл. Frontend выполняет предварительную валидацию: формат (PDF/DOCX), размер (≤ 10 МБ). Файл отправляется POST multipart/form-data на /api/v1/resumes/upload. Backend:

- Валидирует MIME-тип и magic bytes (защита от подмены расширения)

- Сохраняет оригинал в MinIO (bucket: originals/{user_id}/{uuid}.{ext})

- Извлекает текст: PDF — PyMuPDF (текстовый слой) или Tesseract OCR (сканы); DOCX — python-docx

- Отправляет текст в LLM для структуризации в JSON (Pydantic-схема ResumeData)

- Сохраняет структурированные данные в PostgreSQL (поле parsed_data, тип JSONB)

- Возвращает 201 Created с ID резюме и preview структурированных данных

Если парсинг занимает > 5 секунд (сложный PDF/OCR), задача выполняется через Celery — клиент получает task_id и poll’ит статус.

5.7.3. Выбор целевой вакансии

Пользователь выбирает один из трёх способов указания вакансии:

Способ 1: Поиск по hh.ru (рекомендуемый). Пользователь вводит должность и опционально город. Frontend отправляет GET /api/v1/hh/search?text=...&area=... Backend обращается к hh.ru API (/vacancies?text=...), кеширует результаты в Redis (TTL 1 час). Для каждой вакансии рассчитывается предварительный Match Score — fast matching по ключевым словам (без LLM). Список возвращается пользователю с Match Score badge.

Способ 2: Вставка ссылки. Пользователь вставляет URL вида https://hh.ru/vacancy/{id}. Backend извлекает ID, обращается к GET /vacancies/{id} на hh.ru API. Данные вакансии сохраняются в таблице vacancies (кеш 24 часа).

Способ 3: Ручной ввод. Пользователь вводит название должности, описание требований, навыки вручную. Этот способ используется для вакансий не с hh.ru (LinkedIn, Habr Career, прямые).

5.7.4. AI-реврайтинг (асинхронный пайплайн)

После нажатия «Оптимизировать» запускается основной пайплайн. Frontend отправляет POST /api/v1/rewrite с resume_id и vacancy_id. Backend создаёт запись в rewrite_history со статусом pending и публикует задачу в RabbitMQ (очередь default).

Celery Worker выполняет 8-шаговый пайплайн:

- pending → extracting — загрузка parsed_data из PostgreSQL + данных вакансии

- extracting → analyzing — Gap Analysis: LLM сопоставляет навыки и опыт с требованиями, формирует matched/missing/partial

- analyzing → strategizing — LLM генерирует стратегию: какие секции переработать, какие ключевые слова интегрировать

- strategizing → rewriting — посекционный реврайтинг (опыт, навыки, summary) с constraint: не добавлять ложных сведений

- rewriting → validating — Pydantic-валидация структуры ответа. При ошибке — retry до 3 раз

- validating → scoring — расчёт Match Score (0–100%): keywords 40% + experience 25% + structure 20% + readability 15%

- scoring → generating — формирование diff между оригиналом и результатом

- generating → completed — сохранение результата в PostgreSQL, уведомление через polling

При ошибке на любом шаге статус устанавливается в failed с описанием ошибки. Если LLM недоступен — активируется fallback-цепочка (GigaChat → Groq → OpenAI).

Типичное время выполнения: 10–15 сек (GigaChat/Groq), 20–30 сек (GPT-4o). SLA: не более 60 секунд. При превышении — таймаут и уведомление пользователя.

5.7.5. Просмотр результатов и экспорт

Frontend poll’ит GET /api/v1/rewrite/{task_id} каждые 2 секунды, показывая прогресс-бар с текущим шагом. По завершении отображается:

- Match Score с breakdown (визуализация: радиальная диаграмма + 4 компонента)

- Diff-сравнение: оригинал слева, оптимизированная версия справа; добавленное выделено зелёным, удалённое — красным

- Список ключевых изменений: какие навыки усилены, какие формулировки переработаны

Для экспорта пользователь нажимает «Скачать DOCX» или «Скачать PDF». Backend генерирует документ через python-docx (DOCX) или LibreOffice headless (PDF), загружает в MinIO (bucket: exports/) и возвращает подписанный URL (TTL 24 часа).

5.8. Описание экранов и функционала

Ниже приведено описание всех ключевых экранов приложения ResumeCraft с указанием элементов интерфейса и пользовательских действий.

5.8.1. Лендинг (/)

Публичная страница для неавторизованных пользователей. Содержит: hero-блок с заголовком и кнопкой CTA «Попробовать бесплатно», блок «Как это работает» (3 шага с иконками), блок преимуществ, сравнение тарифных планов, FAQ (accordion), footer с контактами и ссылками.

Элементы: навигация (логотип, «Войти», «Зарегистрироваться»), hero-секция, 3-step wizard, pricing cards, FAQ. Действия: переход к регистрации, скролл к секции тарифов, раскрытие FAQ.

5.8.2. Регистрация и вход (/auth/login, /auth/register)

Два табы-экрана («Войти» / «Зарегистрироваться») с формой по центру.

Регистрация: поля Email, Пароль, Подтверждение пароля; кнопки OAuth (Google, Yandex); ссылка «Уже есть аккаунт?». Валидация: email format, пароль ≥ 8 символов (1 заглавная + 1 цифра), совпадение паролей. Ошибки выводятся inline под полем.

Вход: поля Email, Пароль; кнопки OAuth; ссылка «Забыли пароль?». При успешном входе — редирект на Dashboard.

5.8.3. Dashboard (/dashboard)

Главный экран авторизованного пользователя. Содержит:

- Header — логотип, навигация (Dashboard, История, Профиль, Тарифы), аватар с выпадающим меню

- Sidebar (desktop) — текущий тариф, счётчик оставшихся оптимизаций (прогресс-бар), быстрые ссылки

- Основная область — кнопка «Новая оптимизация» (primary CTA), список последних 5 обработок (карточки: дата, вакансия, Match Score, статус)

- Пустое состояние — иллюстрация + текст «Загрузите первое резюме» с кнопкой CTA

Адаптивность: на мобильных sidebar скрыт (burger-меню), карточки обработок — вертикальный список.

5.8.4. Экран загрузки резюме (/upload)

Пошаговый wizard (Stepper) из 3 шагов:

Шаг 1 — Загрузка файла. Drag-and-drop зона (или кнопка «Выбрать файл»). Индикация: иконка файла, имя, размер. Валидация: PDF/DOCX, ≤ 10 МБ. После загрузки — спиннер парсинга (2–5 сек), затем preview структурированных данных (ФИО, опыт, навыки).

Шаг 2 — Выбор вакансии. Три табы: «Поиск на hh.ru» (search bar + фильтры: город, опыт, зарплата; результаты карточками с Match Score badge), «Вставить ссылку» (поле ввода URL, автоподтягивание данных), «Ввести вручную» (форма: должность, описание, навыки).

Шаг 3 — Настройки. Выбор AI-модели (доступные по тарифу), выбор шаблона экспорта (Minimal / Professional / Creative — preview-карточки). Кнопка «Оптимизировать» (primary).

Адаптивность: stepper горизонтальный на десктопе, вертикальный на мобильных. Search-результаты — одна колонка на мобильных.

5.8.5. Экран обработки (/processing/{taskId})

Экран ожидания с анимированным прогресс-баром. Отображает текущий этап пайплайна (8 шагов) с иконками: ✘ Извлечение → ✘ Анализ → ✘ Стратегия → ✘ Реврайтинг → ✘ Валидация → ✘ Оценка → ✘ Генерация → ✔ Готово. Polling каждые 2 секунды. При ошибке — красный статус + кнопка «Попробовать снова».

5.8.6. Экран результатов (/result/{rewriteId})

Основной экран с результатами оптимизации. Содержит:

- Score Panel (top) — Match Score в виде круговой диаграммы (0–100%), 4 компонента с прогресс-барами (Keywords, Experience, Structure, Readability), delta «до/после»

- Diff Viewer (center) — two-panel: оригинал (левая панель) и оптимизированная версия (правая); зелёная подсветка — добавленное, красная — удалённое. Toggle: «Side-by-side» / «Unified». На мобильных — табы «До» / «После»

- Changes Summary — accordion-блок с перечнем ключевых изменений по секциям (опыт, навыки, summary)

- Export Panel (bottom) — кнопки «Скачать DOCX» и «Скачать PDF» с выбором шаблона; кнопка «Оптимизировать другое резюме»

Адаптивность: Score Panel — горизонтальный на десктопе, вертикальный стек на мобильных. Diff Viewer — side-by-side на lg+, табы на sm/md.

5.8.7. История обработок (/history)

Таблица (десктоп) или карточки (мобильный) со списком всех обработок пользователя. Колонки: Дата, Вакансия, Match Score (до → после), Статус, Действия (Просмотр, Скачать, Повторить). Пагинация: 20 записей на страницу. Фильтры: по дате, по статусу.

5.8.8. Профиль пользователя (/profile)

Форма редактирования: Имя, Фамилия, Email (read-only), Телефон, Город, Текущая должность, Ключевые навыки (теги). Секция «Подписка»: текущий тариф, дата окончания, кнопка «Изменить тариф». Секция «Безопасность»: смена пароля, подключённые OAuth-аккаунты.

5.8.9. Экран тарифов (/pricing)

Три pricing-карточки (Free, Standard, Pro) с визуальным выделением текущего тарифа. Каждая карточка: цена, список возможностей (с ✔/✘), кнопка действия («Текущий» / «Выбрать» / «Оплатить»). При нажатии «Оплатить» — редирект на платёжную форму ЮKassa. Toggle «Месячная / Годовая» для скидки.

5.8.10. Страницы ошибок (404, 500)

Единый шаблон: иллюстрация, заголовок («Страница не найдена» / «Что-то пошло не так»), описание, кнопка «На главную».

6. Нефункциональные требования

6.1. Производительность

- Полный цикл обработки (загрузка → результат): типично 10–30 сек, SLA не более 60 секунд

- Парсинг PDF/DOCX: не более 5 секунд (OCR: до 10 сек)

- Время ответа API на GET-запросы: не более 200 мс (P95)

- Поддержка до 100 одновременных пользователей

6.2. Надёжность

- Uptime: не менее 95% на этапе MVP

- Graceful degradation: автопереключение LLM на резервный провайдер

- Автоматический retry для LLM: до 3 попыток с экспоненциальным backoff

- Транзакционность PostgreSQL для сохранения данных при сбоях

6.3. Безопасность

- Хеширование паролей: bcrypt, salt rounds = 12

- JWT с TTL: 30 минут access, 30 дней refresh

- HTTPS для всех внешних коммуникаций (TLS 1.2/1.3)

- Валидация и санитизация вводов (XSS, SQL-injection)

- Rate limiting: 10 обработок/мин на аккаунт, 100 запросов/мин глобально

- MinIO с подписанными URL для доступа к файлам

- Соответствие ФЗ-152 — данные на серверах в РФ

6.4. Масштабируемость

FastAPI stateless (состояние в PostgreSQL и Redis). Celery-workers масштабируются независимо через docker compose up --scale celery_worker=N. Docker-контейнеризация обеспечивает единообразие окружений.

6.5. Совместимость

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Браузеры | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 15+, Edge 90+ |
| Устройства | ПК, ноутбук, планшет, мобильные (адаптивная вёрстка) |
| Форматы файлов | PDF (v1.4+), DOCX (Office 2007+) |
| Кодировка | UTF-8 |
| Интернет | Стабильное соединение (от 1 Мбит/с) |

6.6. Требования к клиентской части (Frontend)

Клиентская часть реализуется как SPA (Single Page Application) на React 18 с TypeScript и сборщиком Vite. Стилизация — Tailwind CSS 3+ с кастомной design-системой.

6.6.1. Адаптивный дизайн (Responsive Design)

Интерфейс должен корректно отображаться на устройствах с различными размерами экрана. Используется подход Mobile-first — стили сначала пишутся для мобильных устройств, затем расширяются для больших экранов через media queries (Tailwind breakpoints).

| Breakpoint | Ширина | Устройства | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| sm | ≥ 640px | Мобильные (горизонт.) | Одноколоночная вёрстка, burger-меню |
| md | ≥ 768px | Планшеты | Двухколоночная вёрстка, sidebar |
| lg | ≥ 1024px | Ноутбуки | Полная навигация, трёхколоночный diff |
| xl | ≥ 1280px | Десктопы | Расширенные панели, dashboard |

Ключевые принципы адаптивности:

- Fluid Typography — размеры шрифтов масштабируются через clamp() для плавного изменения

- Flexible Grid — CSS Grid и Flexbox вместо фиксированных пиксельных значений

- Responsive Images — изображения используют max-width: 100% и srcset для разных плотностей

- Touch-friendly — минимальный размер интерактивных элементов 44×44px (Apple HIG), увеличенные отступы на мобильных

- Скрытие несущественных элементов — sidebar, дополнительные панели скрываются на мобильных, доступны через burger-меню

- Адаптивный diff-просмотр — на десктопе side-by-side (оригинал | результат), на мобильном — табы «До» / «После»

6.6.2. Производительность клиентской части

- Lighthouse Score: ≥ 90 (Performance), ≥ 95 (Accessibility), ≥ 90 (Best Practices)

- First Contentful Paint (FCP): < 1.5 сек

- Time to Interactive (TTI): < 3 сек

- Cumulative Layout Shift (CLS): < 0.1

- Lazy loading для тяжёлых компонентов (diff-viewer, charts)

- Code splitting через React.lazy() + Suspense

6.6.3. Доступность (Accessibility)

- Семантический HTML5: header, main, nav, section, article

- ARIA-атрибуты для кастомных компонентов (drag-and-drop, модальные окна)

- Поддержка навигации с клавиатуры (Tab, Enter, Escape)

- Контрастность текста ≥ 4.5:1 (WCAG 2.1 AA)

- alt-тексты для всех информативных изображений

6.6.4. Управление состоянием

Zustand — лёгкий state manager вместо Redux. Структура stores:

- authStore — пользователь, токены, isAuthenticated

- resumeStore — загруженные резюме, parsed data, текущее резюме

- vacancyStore — результаты поиска, выбранная вакансия

- rewriteStore — статус задачи, результат, diff, Match Score

- uiStore — тема, язык, состояние модальных окон, sidebar

7. Архитектура системы

7.1. Общая архитектура

Система построена на контейнерной архитектуре с Docker Compose. Все компоненты упакованы в изолированные контейнеры, объединённые общей Docker-сетью. Архитектура следует принципам: stateless API, асинхронная обработка тяжёлых задач, кеширование внешних API, S3-совместимое хранилище файлов.

Рис. 1. Архитектурная схема ResumeCraft MVP

(Полная версия диаграммы доступна в файле ResumeCraft_Architecture_v2.pdf)

При этом в MVP будет использоваться вместо хранилища MinIO Local FileSystem.

| Компонент | Технология | Порт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, TypeScript | 3000 | SPA-интерфейс пользователя |
| API Server | FastAPI 0.115+, Python 3.12 | 8000 | REST API, бизнес-логика, оркестрация |
| Task Worker | Celery 5.4+ | — | Асинхронная обработка LLM-задач |
| Message Broker | RabbitMQ 3.13+ | 5672 | Брокер сообщений для Celery |
| Database | PostgreSQL 16 + pgvector | 5432 | Хранение данных, векторный поиск |
| Cache | Redis 7+ | 6379 | Кеш сессий, кеш hh.ru API |
| Object Storage | MinIO | 9000/9001 | S3-совместимое хранилище файлов |
| Reverse Proxy | Nginx 1.25+ | 80/443 | SSL, маршрутизация, rate limiting |

Всего 7 Docker-контейнеров для MVP: app, frontend, celery_worker, rabbitmq, db, redis, minio. Nginx устанавливается на хосте.

7.2. Сетевая топология

Все контейнеры объединены в Docker-сеть resumecraft-net (bridge). Внешний доступ — только через Nginx:

- Nginx :443 → / → frontend :3000 (React SPA)

- Nginx :443 → /api/ → app :8000 (FastAPI REST API)

- app ↔ db :5432, redis :6379, minio :9000, rabbitmq :5672

- app → hh.ru API, LLM API (внешний HTTPS)

- celery_worker ↔ rabbitmq (получение задач), db (сохранение результатов)

7.3. Потоки данных

| Шаг | Откуда | Куда | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пользователь | Nginx | HTTPS-запрос |
| 2 | Nginx | React | HTML/JS/CSS (SPA) |
| 3 | React | FastAPI | REST API (JSON) |
| 4 | FastAPI | PostgreSQL | SQL (auth, resume, vacancy) |
| 5 | FastAPI | hh.ru API | Поиск вакансий (REST) |
| 6 | FastAPI | Redis | Кеш вакансий + сессии |
| 7 | FastAPI | RabbitMQ | Задача на AI-реврайтинг |
| 8 | FastAPI | MinIO | Загрузка файла резюме |
| 9 | Celery Worker | RabbitMQ | Получение задачи из очереди |
| 10 | Celery Worker | LLM API | Запрос к AI (промпт + резюме) |
| 11 | Celery Worker | PostgreSQL | Сохранение результата |

7.4. Структура проекта

Доменная организация (Domain-Driven Design):

resumecraft/

src/app/

core/        — Конфигурация, безопасность, БД, Celery, MinIO

auth/         — Маршруты, схемы, модели, сервис (JWT/OAuth2)

resumes/    — CRUD, загрузка, парсинг файлов

vacancies/  — CRUD, интеграция hh.ru API

rewriter/    — Celery-задачи, оркестрация LLM

ml/              — LLM-клиенты, промпты, эмбеддинги

frontend/       — React 18 SPA (Vite + TypeScript)

tests/            — pytest + pytest-asyncio

alembic/         — Миграции БД

docker-compose.yml

Dockerfile

7.5. Схема базы данных

PostgreSQL 16 + pgvector. Гибридный подход: реляционные таблицы + JSONB.

| Таблица | Описание | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| users | Зарегистрированные пользователи | id, email, hashed_password, role, is_active |
| user_profiles | Профили: ФИО, должность, навыки | user_id, first_name, last_name, position, skills |
| resumes | Загруженные резюме + parsed JSON | id, user_id, filename, parsed_data (JSONB) |
| vacancies | Кешированные данные вакансий hh.ru | id, hh_id, title, description, cached_at |
| rewrite_history | Результаты AI-реврайтинга | id, resume_id, vacancy_id, original, optimized, score, llm_provider |
| subscriptions | Подписки пользователей | id, user_id, plan_type, status, expires_at |
| payments | История платежей (ЮKassa) | id, user_id, amount, currency, status, webhook_id |

7.6. API-эндпоинты

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Регистрация пользователя |
| POST | /api/v1/auth/login | Вход (JWT access + refresh) |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Обновление access-токена |
| GET | /api/v1/users/me | Профиль текущего пользователя |
| POST | /api/v1/resumes/upload | Загрузка резюме (PDF/DOCX) |
| GET | /api/v1/resumes | Список резюме пользователя |
| GET | /api/v1/hh/search | Поиск вакансий через hh.ru API |
| GET | /api/v1/hh/vacancy/{id} | Детали вакансии по hh_id |
| POST | /api/v1/rewrite | Запуск AI-реврайтинга (Celery task) |
| GET | /api/v1/rewrite/{task_id} | Статус/результат задачи |
| GET | /api/v1/export/{id}/docx | Экспорт в DOCX |
| GET | /api/v1/export/{id}/pdf | Экспорт в PDF |
| GET | /api/v1/health | Health-check всех компонентов |

7.7. Асинхронная обработка (Celery + RabbitMQ)

Все тяжёлые задачи (AI-реврайтинг, генерация документов) выполняются асинхронно через Celery с брокером RabbitMQ:

| Очередь | Приоритет | Задачи |
| --- | --- | --- |
| default | Средний | AI-реврайтинг, генерация Match Score, создание PDF |
| hh_api | Высокий | Запросы к hh.ru API, обновление кеша вакансий |
| export | Низкий | Экспорт в DOCX/PDF, массовая генерация |

Конфигурация Celery:

| Параметр | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| CELERY_BROKER_URL | amqp://guest:guest@rabbitmq:5672// | URL брокера RabbitMQ |
| CELERY_RESULT_BACKEND | redis://redis:6379/1 | Хранилище результатов задач |
| CELERY_TASK_TIME_LIMIT | 300 | Максимальное время задачи (сек) |
| CELERY_WORKER_CONCURRENCY | 2 | Параллельность воркера |
| CELERY_TASK_ACKS_LATE | true | Подтверждение после выполнения |

8. Технологический стек

8.1. Backend

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12+ | Основной язык разработки |
| FastAPI | 0.115+ | Async REST API фреймворк |
| Celery | 5.4+ | Асинхронная обработка задач |
| SQLAlchemy | 2.0+ | ORM с поддержкой async |
| Alembic | 1.13+ | Миграции базы данных |
| Pydantic | 2.0+ | Валидация данных и схемы |
| passlib[bcrypt] | — | Хеширование паролей |
| python-jose[cryptography] | — | JWT-токены |
| PyMuPDF (pymupdf4llm) | — | Извлечение текста из PDF |
| python-docx | — | Чтение и генерация DOCX |

8.2. Frontend

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| React | 18+ | UI-библиотека |
| TypeScript | 5+ | Типизация |
| Vite | 5+ | Сборщик (dev + production) |
| Tailwind CSS | 3+ | Стилизация |

8.3. Data и AI

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| GigaChat API | Основная LLM для русского языка |
| Groq API (Llama 3.3) | Бесплатная LLM для Free-тарифа |
| OpenAI API (GPT-4o) | Премиум LLM (опционально) |
| pgvector | Векторный поиск для Match Score |
| sentence-transformers | Эмбеддинги для локальной работы |

8.4. Инфраструктура

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| Docker + Docker Compose | Контейнеризация и оркестрация |
| PostgreSQL 16 | Реляционная СУБД + pgvector |
| Redis 7 | Кеш сессий и API hh.ru + result backend Celery |
| RabbitMQ 3.13 | Брокер сообщений для Celery |
| MinIO | S3-совместимое объектное хранилище |
| Nginx 1.25+ | Reverse proxy, SSL, rate limiting |
| Let's Encrypt | Бесплатные SSL-сертификаты |

9. Тарифные планы

ResumeCraft предлагает три тарифных плана:

|  | Free | Standard | Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 0 ₽ | 490 ₽/мес | 1 490 ₽/мес |
| Оптимизаций/мес | 5 | 30 | Безлимит |
| AI-модели | Llama 3 | GigaChat Pro + Llama 3 | Все (+ GPT-4o) |
| Экспорт | DOCX | PDF + DOCX | Все + hh.ru |
| Шаблоны | 1 (Minimal) | 3 | Все + кастомные |
| Поддержка | Email | Email + чат | Приоритет 24/7 |
| Годовая цена | — | 3 990 ₽ (–27%) | 11 990 ₽ (–33%) |

Оплата через ЮKassa (российские карты, СБП). Платёжные данные банковских карт не хранятся в системе — вся обработка на стороне ЮKassa (PCI DSS compliance).

10. План тестирования

10.1. Техническое тестирование

10.1.1. Unit-тесты

Покрытие: парсинг PDF/DOCX, валидация Pydantic-схем, логика Match Score, интеграция hh.ru API (мок). Инструменты: pytest + pytest-asyncio.

10.1.2. Интеграционные тесты

E2E-сценарий: загрузка резюме → выбор вакансии → реврайтинг → экспорт. Проверка health-check всех компонентов.

10.1.3. Нагрузочное тестирование

Locust: 100 одновременных пользователей, целевой P95 < 500 мс для API.

10.2. Пользовательское тестирование

10.2.1. Фокус-группа

10–15 участников (микс: студенты, mid-career, IT-специалисты).

10.2.2. Методика

Сценарное тестирование: участник загружает своё резюме, выбирает реальную вакансию, оценивает результат. Модерируемая сессия 30–40 минут.

10.2.3. Метрики

- NPS (Net Promoter Score) — целевое > 30

- SUS (System Usability Scale) — целевое > 68

- CSAT (Customer Satisfaction) — целевое > 4.0/5

- Task Completion Rate — целевое > 90%

- Time-to-Value — целевое < 3 минут

11. Календарный план реализации

11.1. Этапы проекта

| Этап | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Исследование | Декабрь 2025 | ТЗ, анализ рынка, макеты |
| 2. Backend MVP | Январь 2026 | API, парсинг, hh.ru, LLM-интеграция |
| 3. Frontend + интеграция | Февраль 2026 (1–15) | React SPA, Celery, Docker Compose |
| 4. Тестирование + деплой | Февраль 2026 (15–28) | Фокус-группа, деплой, документация |

11.2. Распределение ролей

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Винокуров А. | Backend Lead | FastAPI, Celery, Docker, деплой |
| Емельянов С. | Product Manager | ТЗ, аналитика, метрики, тестирование |
| Кожокарь А. | ML Engineer | LLM-интеграция, промпты, Match Score |
| Пономарева А. | Frontend Lead | React, UI/UX, адаптивная вёрстка |
| Фаритова Д. | Data Engineer | PostgreSQL, hh.ru API, парсинг |
| Филаткина Ю. | QA / Analytics | Тестирование, фокус-группа, метрики |

12. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступность LLM API | Средняя | Высокое | Fallback-цепочка: GigaChat → Groq → OpenAI |
| Изменение API hh.ru | Низкая | Высокое | Абстракция, кеширование, версионирование |
| Низкое качество реврайтинга | Средняя | Высокое | A/B-тестирование промптов, итерации |
| Нагрузка на MVP | Низкая | Среднее | Rate limiting, масштабирование Celery |
| Нарушение ФЗ-152 | Низкая | Критическое | Серверы в РФ, минимизация данных, шифрование |
| Галлюцинации LLM | Средняя | Высокое | Constraints в промптах, diff-проверка |

13. Конфигурация Docker Compose

Файл docker-compose.yml для MVP-деплоя (7 контейнеров):

version: '3.8'

services:

app:

build: .

ports: ['8000:8000']

env_file: .env

depends_on: [db, redis, rabbitmq, minio]

command: uvicorn src.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

frontend:

build: ./frontend

ports: ['3000:3000']

depends_on: [app]

celery_worker:

build: .

env_file: .env

depends_on: [db, redis, rabbitmq]

command: celery -A src.app.core.celery_app worker -l info -c 2

db:

image: pgvector/pgvector:pg16

ports: ['5432:5432']

environment:

POSTGRES_DB: resumecraft

POSTGRES_USER: resumecraft

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

volumes: ['pgdata:/var/lib/postgresql/data']

redis:

image: redis:7-alpine

ports: ['6379:6379']

rabbitmq:

image: rabbitmq:3.13-alpine

ports: ['5672:5672']

environment:

RABBITMQ_DEFAULT_USER: resumecraft

RABBITMQ_DEFAULT_PASS: ${RABBITMQ_PASSWORD}

minio:

image: minio/minio:latest

ports: ['9000:9000', '9001:9001']

environment:

MINIO_ROOT_USER: minioadmin

MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_PASSWORD}

volumes: ['minio_data:/data']

command: server /data --console-address :9001

volumes:

pgdata:

minio_data:

13.1. Переменные окружения (.env)

| Переменная | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://... | Строка подключения PostgreSQL |
| REDIS_URL | redis://redis:6379/0 | URL Redis для кеша |
| CELERY_BROKER_URL | amqp://resumecraft:pass@rabbitmq:5672// | URL брокера RabbitMQ |
| CELERY_RESULT_BACKEND | redis://redis:6379/1 | Хранилище результатов задач |
| SECRET_KEY | <openssl rand -hex 32> | Секрет для подписи JWT |
| GIGACHAT_API_KEY | <ключ> | Токен GigaChat API |
| GIGACHAT_SCOPE | GIGACHAT_API_PERS | Scope GigaChat (физ. лица) |
| GROQ_API_KEY | <ключ> | Ключ Groq API |
| OPENAI_API_KEY | <ключ> | Ключ OpenAI (опционально) |
| LLM_FALLBACK_CHAIN | gigachat,groq,openai | Цепочка fallback |
| LLM_TIMEOUT | 60 | Таймаут LLM (сек) |
| HH_USER_AGENT | ResumeCraft/2.0 | User-Agent для hh.ru API |
| YUKASSA_SHOP_ID | <shop-id> | ID магазина ЮKassa |
| MAX_UPLOAD_SIZE_MB | 10 | Макс. размер файла |
| MAX_RESUME_PAGES | 10 | Макс. страниц в PDF |
| LOG_LEVEL | INFO | Уровень логирования |

14. Деплой

14.1. Требования к серверу

| Ресурс | Минимум (MVP) | Рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Диск | 20 GB SSD | 50 GB SSD |
| ОС | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
| Docker | 24.0+ | Последняя стабильная |

14.2. Пошаговый деплой

- Подключение к серверу по SSH

- Установка Docker и Docker Compose

- Клонирование репозитория: git clone https://github.com/<org>/resumecraft.git

- Копирование .env.example в .env, заполнение секретов

- Сборка и запуск: docker compose up -d --build

- Миграции: docker compose exec app alembic upgrade head

- Настройка Nginx (reverse proxy + SSL через Certbot)

- Проверка: curl http://localhost:8000/api/v1/health

14.3. Хостинг-провайдеры (РФ)

| Провайдер | Тариф | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Yandex Cloud | 4 vCPU, 8 GB | ~4 500 руб/мес |
| Selectel | 4 vCPU, 8 GB | ~3 500 руб/мес |
| Timeweb Cloud | 4 vCPU, 8 GB | ~3 000 руб/мес |
| VDS.sh | 4 vCPU, 8 GB | ~2 500 руб/мес |

15. План улучшений (post-MVP)

15.1. Улучшения AI

- Fine-tuning модели на русскоязычных резюме

- Мультиязычный реврайтинг (EN/RU)

- Тренажёр собеседований на базе LLM

15.2. Улучшения UX

- Онбординг-тур для новых пользователей

- Мобильное приложение (React Native)

- Drag-and-drop редактор секций резюме

15.3. Расширение функциональности

- Импорт резюме с hh.ru через OAuth 2.0

- Прямая загрузка оптимизированного резюме на hh.ru

- Celery Beat для периодических задач (обновление кеша, очистка)

- Мониторинг (Prometheus + Grafana)

- API для B2B-клиентов (HR-агентства, аутстафф)

15.4. Технические улучшения

- Kubernetes для оркестрации (при масштабировании)

- pgBouncer для пулинга соединений PostgreSQL

- CDN для статических файлов фронтенда

- CI/CD через GitHub Actions

16. Заключение

Настоящее техническое задание определяет полный объём работ по разработке MVP сервиса ResumeCraft — AI-реврайтера резюме для российского рынка.

Ключевые особенности архитектуры MVP:

- Простой стек: FastAPI + React + Celery + RabbitMQ + PostgreSQL + Redis + MinIO

- 7 Docker-контейнеров — без лишних компонентов мониторинга и планировщиков

- Мультипровайдерная LLM-интеграция с fallback-стратегией

- Интеграция с hh.ru API — поиск вакансий и matching

- Три тарифных плана с оплатой через ЮKassa

- Соответствие ФЗ-152 — данные на серверах в РФ

ResumeCraft заполняет пробел на российском рынке AI-инструментов для соискателей, предлагая первый полноценный русскоязычный AI-реврайтер с прямой интеграцией HeadHunter.

Приложение А. Примеры промптов для LLM

А.1. System Prompt (реврайтинг резюме)

Вы — опытный карьерный консультант, специализирующийся на оптимизации резюме для российского рынка труда. Ваша задача — переработать резюме кандидата для максимального соответствия вакансии.

Constraints:

- НЕ добавляйте навыки, опыт или достижения, которых нет в оригинале

- Переформулируйте существующий опыт, используя терминологию из вакансии

- Расставьте акценты: релевантные навыки описаны подробнее

- Используйте профессиональный деловой стиль русского языка

- Структурируйте достижения по формуле STAR

- Включите ключевые слова из вакансии естественным образом

- Формат ответа: строго JSON согласно указанной Pydantic-схеме

А.2. Промпт для Gap Analysis

Проанализируйте соответствие резюме требованиям вакансии. Верните JSON: matched_skills, partial_matches, missing_skills, extra_skills, match_score (0–100), recommendations.

А.3. Промпт для Match Score

Оцените соответствие оптимизированного резюме вакансии по шкале 0–100:

- Ключевые слова (weight: 0.40) — совпадение навыков и терминов

- Опыт (weight: 0.25) — соответствие требуемого уровня

- Структура (weight: 0.20) — обязательные секции

- Читаемость (weight: 0.15) — качество формулировок

Приложение Б. Спецификация HeadHunter API

Б.1. Ключевые эндпоинты

| Метод | Endpoint | Описание | Авторизация |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /vacancies | Поиск вакансий (фильтры, пагинация) | Нет |
| GET | /vacancies/{id} | Детали вакансии | Нет |
| GET | /resumes/mine | Список резюме пользователя | OAuth 2.0 |
| GET | /dictionaries | Справочники (опыт, образование) | Нет |
| GET | /professional_roles | Справочник ролей | Нет |
| GET | /skills | Справочник навыков (suggest) | Нет |

Б.2. Ограничения API

- Пагинация: максимум 2 000 результатов

- per_page: максимум 100 элементов

- Rate limit: ~7 запросов/секунду

- Обязательный User-Agent: ResumeCraft/2.0 (contact@example.com)

- Кеширование: search 1ч, vacancy 24ч

Приложение В. Pydantic-схемы данных

В.1. Схема структурированного резюме

class Experience(BaseModel):

position: str

company: str

start_date: str

end_date: str | None = None

description: str

class Education(BaseModel):

degree: str

institution: str

year: int | None = None

class ResumeData(BaseModel):

full_name: str

email: str | None = None

phone: str | None = None

city: str | None = None

desired_position: str | None = None

summary: str | None = None

experience: list[Experience] = []

education: list[Education] = []

skills: list[str] = []

languages: list[str] = []

certifications: list[str] = []

В.2. Схема Match Score

class ScoreBreakdown(BaseModel):

keywords: int      # 0-100, weight 0.40

experience: int    # 0-100, weight 0.25

structure: int     # 0-100, weight 0.20

readability: int   # 0-100, weight 0.15

class MatchScore(BaseModel):

score: int         # 0-100 (weighted sum)

breakdown: ScoreBreakdown

explanation: str

Приложение Г. Персоны целевой аудитории

Г.1. Анна, 23 года — Молодой специалист

Бакалавриат ВШЭ, 1 год стажировки. Ищет первую работу. Загружает резюме → ищет «Junior Product Manager» → AI переструктурирует стажировку и проекты. Match Score: 28% → 67%.

Г.2. Дмитрий, 32 года — Mid-career профессионал

Магистратура ИТМО, 8 лет в IT. Ищет позицию Engineering Manager. Загружает PDF (3 страницы) → AI переакцентирует лидерские достижения. Match Score: 41% → 78%.

Г.3. Елена, 28 лет — Смена карьеры

5 лет в финансах, переходит в data analytics. Загружает DOCX → AI меняет заголовок, выделяет SQL/Python. Match Score: 33% → 71%.

Приложение Д. Бизнес-метрики

Д.1. AARRR-фреймворк

| Этап | Метрика | Как измеряем |
| --- | --- | --- |
| Acquisition | Визиты на сайт | Yandex Metrica, UTM-метки |
| Activation | Загрузка первого резюме | Backend events |
| Retention | D1/D7/D30 retention | Backend events |
| Revenue | Оплата подписки | ЮKassa webhook |
| Referral | Приглашённые друзья | Реферальные ссылки |

Д.2. North Star Metric

Количество успешно оптимизированных резюме с Match Score Delta > 20 п.п. в неделю.

Эта метрика отражает одновременно объём использования, качество AI-реврайтинга и ценность для пользователя.

Д.3. Ключевые метрики MVP

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| DAU (Daily Active Users) | 50+ |
| Conversion Rate (загрузка → скачивание) | > 50% |
| Processing Time | 10–30 сек (SLA < 60 сек) |
| Match Score Delta | > 20 п.п. |
| NPS | > 30 |
| Error Rate | < 5% |
| D1 Retention | > 20% |
| D7 Retention | > 10% |
| Task Completion Rate | > 90% |