НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Факультет компьютерных наук

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку MVP сервиса

ResumeCraft — AI-реврайтер резюме

Версия 2.1 (исправленная)

Итоговый проект по курсу

«Быстрое создание MVP в Data Science»

Команда проекта

Винокуров Александр — @ShepardCS

Емельянов Сергей — @sergey_in_job

Кожокарь Алина — @alinadmitrakova

Пономарева Александра — @ponomarevva

Фаритова Дилара — @dilara_faritova

Филаткина Юлия — @yulk0

Москва, февраль 2026

# 1. Введение

## 1.1. Назначение документа

Настоящий документ представляет собой техническое задание (ТЗ) на разработку MVP (Minimum Viable Product) сервиса ResumeCraft — интеллектуальной системы для адаптации и оптимизации резюме с использованием технологий больших языковых моделей (LLM). Документ разработан в рамках итогового проекта по курсу «Быстрое создание MVP в Data Science» магистерской программы НИУ ВШЭ.

ТЗ определяет цели, задачи, функциональные и нефункциональные требования, архитектуру системы, технологический стек, план тестирования и этапы реализации проекта.

## 1.2. Общие сведения о проекте

ResumeCraft решает одну из ключевых проблем российского рынка труда: несоответствие формулировок в резюме соискателя требованиям конкретной вакансии. Согласно данным HeadHunter, до 75% резюме отсеиваются ATS (Applicant Tracking System) ещё до того, как их увидит рекрутер.

ResumeCraft позволяет пользователю загрузить своё резюме (PDF или DOCX) и указать целевую вакансию на hh.ru. Система анализирует требования через HeadHunter API, сопоставляет их с содержимым резюме и с помощью LLM переписывает описание опыта и навыков. Принципиальный момент: система не добавляет ложной информации, а переформулирует существующий опыт.

## 1.3. Основания для разработки

Разработка осуществляется на основании учебного плана магистерской программы НИУ ВШЭ, курса «Быстрое создание MVP в Data Science» (2025–2026 учебный год).

## 1.4. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт |
| LLM | Large Language Model — большая языковая модель |
| ATS | Applicant Tracking System — система автоматического отбора резюме |
| hh.ru | HeadHunter — крупнейшая платформа поиска работы в России |
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс |
| JWT | JSON Web Token — токен для аутентификации |
| REST | Representational State Transfer — архитектурный стиль API |
| OCR | Optical Character Recognition — распознавание символов |
| pgvector | Расширение PostgreSQL для векторных данных |
| OAuth 2.0 | Открытый протокол авторизации |
| RabbitMQ | Брокер сообщений для асинхронных задач |
| Local FS | Локальная файловая система (Docker volume mount) |

# 2. Анализ рынка и целевой аудитории

## 2.1. Состояние российского рынка труда

Российский рынок труда в 2025–2026 годах характеризуется парадоксальной ситуацией: рекордно низкая безработица в 2,1% (Росстат, ноябрь 2025) сочетается с ростом конкуренции среди белых воротничков. Количество вакансий для офисных работников сократилось на 25%, тогда как число активных резюме выросло на 25%. Индекс hh.ru вырос с 3,7 до 5,9–7,3.

## 2.2. HeadHunter как доминирующая платформа

HeadHunter занимает доминирующее положение с долей трафика 64,3%. Ключевые метрики: 93,3 млн резюме, 50+ млн зарегистрированных соискателей, 1,8 млн активных вакансий ежедневно, выручка за 2024 год: 39,62 млрд рублей (+34,5%).

## 2.3. Проблемы соискателей с резюме

- Фокус на обязанностях, а не достижениях — главная проблема российских резюме

- Размытые заголовки — «менеджер» вместо точного названия целевой позиции

- Несоответствие терминологии — внутренняя терминология вместо общепринятых названий

- Грамматические и стилистические ошибки — критический dealbreaker для рекрутеров

- Незнание ATS — до 75% резюме отсеиваются автоматическими системами

## 2.4. Сегменты целевой аудитории

2.4.1. Молодые специалисты (приоритетный сегмент)

42% вакансий в 2025 году предназначены для начинающих специалистов. Это самая цифрово-грамотная аудитория, максимально нуждающаяся в помощи с составлением первого резюме.

2.4.2. Mid-career профессионалы

Работающие профессионалы с опытом 3–10 лет, ищущие лучшие условия или карьерный рост. Готовность платить максимальна.

2.4.3. IT-специалисты

В IT-секторе на одну вакансию приходится 8–9 резюме. Сегмент нуждается в ATS-оптимизированных резюме.

## 2.5. Объём рынка

- TAM — рынок оптимизации резюме: ~18 млрд руб./год

- SAM — AI-инструменты (20–45 лет): ~7,2 млрд руб.

- SOM — реалистичная доля (0,5–1%): 36–72 млн руб.

# 3. Обзор существующих решений

## 3.1. Глобальные AI-сервисы для резюме

| Сервис | Ключевая функция | Цена | Русский |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezi.ai | Таргетинг по ключевым словам | $29/мес | Нет |
| Jobscan | Reverse-engineering ATS | $49.95 | Нет |
| Kickresume | 40+ шаблонов + GPT-4 | $8–19 | Частично |
| Teal | Резюме + трекер + Chrome ext. | $29 | Нет |
| Resume Worded | Скоринг, LinkedIn-оптимизация | $49 | Нет |

Ни один глобальный лидер не предлагает полноценной поддержки русского языка и интеграции с hh.ru.

## 3.2. Российские аналоги

- Cvator.ru — AI-конструктор резюме, анализ hh.ru, ATS-шаблоны

- Rezumus.com — русскоязычный AI-сервис, но без загрузки существующего резюме

- hh.ru — базовый конструктор без AI для соискателей

- MyResume.ru, CVzilla.ru — конструкторы на базе шаблонов без AI

## 3.3. Конкурентные преимущества ResumeCraft

- Первый полноценный русскоязычный AI-реврайтер с matching вакансий hh.ru

- Deep AI rewriting — интеллектуальная переработка текста, а не заполнение шаблонов

- Прямая интеграция с HeadHunter API для matching

- ATS-оптимизация для российских систем (Huntflow, Potok, Talantix)

- Загрузка существующего резюме — работа с имеющимся документом

- Доступность из России — без VPN, оплата российскими картами через ЮKassa

# 4. Концепция продукта

## 4.1. Описание продукта

ResumeCraft — веб-приложение (SPA), предоставляющее интеллектуальный пайплайн адаптации резюме под конкретную вакансию с использованием технологий больших языковых моделей (LLM). Сервис ориентирован на российский рынок труда и глубоко интегрирован с платформой HeadHunter (hh.ru) через официальное API.

Проект решает ключевую проблему соискателей: несоответствие формулировок резюме требованиям вакансии, из-за чего до 75% откликов отсеиваются ATS-системами ещё до рекрутера. ResumeCraft анализирует требования целевой вакансии, сопоставляет их с содержимым загруженного резюме и с помощью LLM переписывает описание опыта и навыков — не добавляя ложной информации, а переформулируя существующий опыт на языке работодателя.

Основной сценарий использования (8-шаговый AI-пайплайн):

- Регистрация/вход — email + пароль или OAuth 2.0 (Google, Yandex)

- Загрузка резюме — пользователь загружает файл PDF или DOCX (до 10 МБ, до 10 страниц)

- Указание вакансии — три способа: встроенный поиск по hh.ru, вставка ссылки на вакансию, ручной ввод описания

- AI-анализ и реврайтинг — 8-этапный асинхронный пайплайн: Extract → Gap Analysis → Strategy → Rewrite (LLM) → Validate (Pydantic) → Score (0–100) → Diff Generate → Complete

- Просмотр результата — визуальное diff-сравнение оригинала и оптимизированной версии с Match Score (0–100%)

- Экспорт — скачивание готового резюме в DOCX или PDF с выбором шаблона оформления

## 4.2. Value Proposition (Jobs-to-be-Done)

- Job: «Когда я откликаюсь на вакансию, я хочу, чтобы резюме максимально соответствовало требованиям»

- Pain: «Я не умею правильно формулировать опыт, не знаю ATS-ключевые слова»

- Gain: «Инструмент, который за минуту делает работу HR-консультанта»

## 4.3. Ключевые принципы

- Правдивость (No Hallucination) — система не добавляет навыки или опыт, которых нет

- Прозрачность (Transparency) — все изменения видны в формате diff

- Конфиденциальность (Privacy-first) — данные на серверах в РФ (ФЗ-152)

- Скорость (Simplicity) — полный цикл 10–30 секунд

## 4.4. User Stories (MVP)

| ID | User Story | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Как соискатель, я хочу загрузить резюме в PDF или DOCX | Must Have |
| US-02 | Как соискатель, я хочу найти вакансию через поиск hh.ru | Must Have |
| US-03 | Как соискатель, я хочу получить оптимизированную версию резюме | Must Have |
| US-04 | Как соискатель, я хочу видеть diff между оригиналом и результатом | Must Have |
| US-05 | Как соискатель, я хочу скачать результат в DOCX или PDF | Must Have |
| US-06 | Как соискатель, я хочу зарегистрироваться и видеть историю | Should Have |
| US-07 | Как соискатель, я хочу получить Match Score | Should Have |
| US-08 | Как соискатель, я хочу выбрать AI-модель | Could Have |
| US-09 | Как соискатель, я хочу вставить ссылку или ввести вакансию вручную | Should Have |

## 4.5. Метрики успеха MVP

- Conversion Rate (загрузка → скачивание): > 50%

- Среднее время обработки: 10–30 секунд (SLA < 60 секунд)

- NPS фокус-группы: > 30

- Match Score Delta (до/после): улучшение на > 20 п.п.

- Retention (повторное использование за неделю): > 25%

# 5. Функциональные требования

## 5.1. Модуль аутентификации

5.1.1. Регистрация и авторизация

Регистрация по email и паролю с подтверждением. Авторизация через JWT (access token — 30 минут, refresh token — 30 дней). Хеширование паролей — bcrypt, salt rounds = 12. Быстрый вход через OAuth 2.0: Google, Yandex.

5.1.2. Профиль пользователя

Личные данные: имя, фамилия, email, телефон, город. О себе: текущая должность и ключевые навыки. История всех обработок с возможностью повторного скачивания.

## 5.2. Модуль загрузки и парсинга резюме

5.2.1. Поддерживаемые форматы

| Формат | Расширение | Макс. размер | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF | .pdf | 10 МБ | Текстовые и сканированные (OCR через Tesseract) |
| Word | .docx | 10 МБ | Полное сохранение форматирования |

Ограничение: не более 10 страниц. Извлечение через PyMuPDF (PDF) и python-docx (DOCX).

5.2.2. Структуризация резюме

LLM-структуризация в JSON с Pydantic-валидацией: ФИО, контакты, должность, опыт работы (массив), образование, навыки, языки, сертификаты. Данные сохраняются в PostgreSQL в формате JSONB.

## 5.3. Модуль интеграции с HeadHunter API

5.3.1. Три способа указать вакансию

- Поиск на hh.ru (рекомендуется) — встроенный поиск по API с фильтрами и предварительным Match Score

- Вставить ссылку — URL вида https://hh.ru/vacancy/{id}, извлечение через GET /vacancies/{id}

- Ввести вручную — для вакансий не с hh.ru (LinkedIn, Habr Career, прямые)

5.3.2. Обработка ограничений API

Обязательный User-Agent. Обработка HTTP 429 с экспоненциальным backoff. Кеширование вакансий: search — 1 час, vacancy — 24 часа. Не более 7 запросов/сек к API hh.ru.

## 5.4. Модуль AI-реврайтинга

5.4.1. Пайплайн обработки (8 шагов)

Согласно архитектурной схеме, AI-реврайтинг выполняется асинхронно через Celery Worker и включает 8 последовательных шагов:

- Extract — загрузка parsed_data из PostgreSQL + данных вакансии

- Gap Analysis — сопоставление навыков и опыта с требованиями вакансии (matched/missing/partial)

- Strategy — генерация плана: какие секции переработать, какие ключевые слова интегрировать

- Rewrite (LLM) — посекционный реврайтинг с constraint: не добавлять ложных сведений

- Validate (Pydantic) — валидация структуры ответа LLM, retry до 3 раз при ошибке

- Score (0–100) — расчёт Match Score: keywords 40% + experience 25% + structure 20% + readability 15%

- Diff Generate — формирование визуального diff между оригиналом и результатом

- Complete — сохранение результата в PostgreSQL, уведомление клиента через polling

5.4.2. Prompt Engineering

System Prompt — роль «опытного карьерного консультанта для российского рынка». Context — структурированные данные резюме и вакансии в JSON. Constraints — не фальсифицировать, сохранять хронологию, профессиональный стиль. Output Format — строгий JSON с Pydantic-валидацией, retry до 3 раз.

5.4.3. Мультипровайдерная архитектура LLM

| Провайдер | Модель | Стоимость | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GigaChat | GigaChat-Pro | ~0.5 руб/запрос | Основной (Best for RU) |
| Groq | Llama 3.3 70B | Бесплатно (лимиты) | Бесплатный тариф |
| OpenAI | GPT-4o-mini / 4o | ~$0.01/запрос | Премиум (опциональный) |
| YandexGPT | YandexGPT-4 | ~1 руб/запрос | Резервный |
| Ollama | llama3.2:3b | Бесплатно (локально) | Разработка / Fallback |

Fallback-цепочка: GigaChat → Groq → OpenAI. При недоступности провайдера автопереключение на следующего.

## 5.5. Модуль генерации документов

- DOCX — генерация через python-docx: отступы, шрифты Calibri/Arial, секции

- PDF — конвертация из DOCX через LibreOffice headless

- Шаблоны: Minimal (ATS-совместимый), Professional (двухколоночный), Creative (инфографика)

## 5.6. Модуль Match Score

| Компонент | Вес | Что оценивается |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова | 40% | Совпадение навыков и терминов |
| Опыт | 25% | Соответствие уровню и сфере |
| Структура | 20% | Обязательные секции резюме |
| Читаемость | 15% | Качество формулировок, STAR-структура |

## 5.7. Подробная логика работы приложения

Ниже описан полный жизненный цикл обработки резюме — от момента входа пользователя до получения оптимизированного документа.

5.7.1. Аутентификация и управление сессией

При первом посещении пользователь видит лендинг с кнопками «Войти» и «Зарегистрироваться». Регистрация — ввод email и пароля (минимум 8 символов, 1 заглавная, 1 цифра) или быстрый вход через OAuth 2.0 (Google, Yandex). Сервер генерирует пару JWT-токенов: access (30 мин) и refresh (30 дней). Access-токен передаётся в заголовке Authorization: Bearer <token>. Refresh-токен хранится в httpOnly-cookie и используется для фонового обновления через /api/v1/auth/refresh.

5.7.2. Загрузка и парсинг резюме

Пользователь нажимает «Загрузить резюме» и выбирает файл. Frontend выполняет предварительную валидацию: формат (PDF/DOCX), размер (≤ 10 МБ). Файл отправляется POST multipart/form-data на /api/v1/resumes/upload. Backend:

- Валидирует MIME-тип и magic bytes (защита от подмены расширения)

- Сохраняет оригинал в локальную файловую систему (путь: /data/uploads/originals/{user_id}/{uuid}.{ext})

- Извлекает текст: PDF — PyMuPDF (текстовый слой) или Tesseract OCR (сканы); DOCX — python-docx

- Отправляет текст в LLM для структуризации в JSON (Pydantic-схема ResumeData)

- Сохраняет структурированные данные в PostgreSQL (поле parsed_data, тип JSONB)

- Возвращает 201 Created с ID резюме и preview структурированных данных

Если парсинг занимает > 5 секунд (сложный PDF/OCR), задача выполняется через Celery — клиент получает task_id и poll’ит статус.

5.7.3. Выбор целевой вакансии

Пользователь выбирает один из трёх способов указания вакансии:

Способ 1: Поиск по hh.ru (рекомендуемый). Пользователь вводит должность и опционально город. Frontend отправляет GET /api/v1/hh/search?text=...&area=... Backend обращается к hh.ru API (/vacancies?text=...), кеширует результаты в Redis (TTL 1 час). Для каждой вакансии рассчитывается предварительный Match Score — fast matching по ключевым словам (без LLM). Список возвращается пользователю с Match Score badge.

Способ 2: Вставка ссылки. Пользователь вставляет URL вида https://hh.ru/vacancy/{id}. Backend извлекает ID, обращается к GET /vacancies/{id} на hh.ru API. Данные вакансии сохраняются в таблице vacancies (кеш 24 часа).

Способ 3: Ручной ввод. Пользователь вводит название должности, описание требований, навыки вручную. Этот способ используется для вакансий не с hh.ru (LinkedIn, Habr Career, прямые).

5.7.4. AI-реврайтинг (асинхронный пайплайн)

После нажатия «Оптимизировать» запускается основной пайплайн. Frontend отправляет POST /api/v1/rewrite с resume_id и vacancy_id. Backend создаёт запись в rewrite_history со статусом pending и публикует задачу в RabbitMQ (очередь default).

Celery Worker выполняет 8-шаговый пайплайн:

- pending → extracting — загрузка parsed_data из PostgreSQL + данных вакансии

- extracting → analyzing — Gap Analysis: LLM сопоставляет навыки и опыт с требованиями

- analyzing → strategizing — LLM генерирует стратегию: какие секции переработать

- strategizing → rewriting — посекционный реврайтинг с constraint: не добавлять ложных сведений

- rewriting → validating — Pydantic-валидация структуры ответа. При ошибке — retry до 3 раз

- validating → scoring — расчёт Match Score (0–100%)

- scoring → generating — формирование diff между оригиналом и результатом

- generating → completed — сохранение результата в PostgreSQL, уведомление через polling

При ошибке на любом шаге статус устанавливается в failed с описанием ошибки. Если LLM недоступен — активируется fallback-цепочка (GigaChat → Groq → OpenAI). Типичное время выполнения: 10–15 сек (GigaChat/Groq), 20–30 сек (GPT-4o). SLA: не более 60 секунд.

5.7.5. Просмотр результатов и экспорт

Frontend poll’ит GET /api/v1/rewrite/{task_id} каждые 2 секунды, показывая прогресс-бар с текущим шагом. По завершении отображается:

- Match Score с breakdown (визуализация: радиальная диаграмма + 4 компонента)

- Diff-сравнение: оригинал слева, оптимизированная версия справа; добавленное выделено зелёным, удалённое — красным

- Список ключевых изменений: какие навыки усилены, какие формулировки переработаны

Для экспорта пользователь нажимает «Скачать DOCX» или «Скачать PDF». Backend генерирует документ через python-docx (DOCX) или LibreOffice headless (PDF), сохраняет в локальную файловую систему (/data/uploads/exports/) и возвращает URL для скачивания (TTL 24 часа).

## 5.8. Описание экранов и функционала

Ниже приведено описание всех ключевых экранов приложения ResumeCraft с указанием элементов интерфейса и пользовательских действий.

5.8.1. Лендинг (/)

Публичная страница для неавторизованных пользователей. Содержит: hero-блок с заголовком «Ваше резюме. Усиленное ИИ.» и кнопкой CTA «Начать бесплатно», блок статистики (93 млн резюме, рейтинг 4.9/5), демонстрация интерфейса с ATS Score, блок «Как это работает» (3 шага с иконками), блок преимуществ, сравнение тарифных планов, FAQ (accordion), footer с контактами и ссылками.

Элементы: навигация (логотип, «Войти», «Зарегистрироваться»), hero-секция, 3-step wizard, pricing cards, FAQ. Действия: переход к регистрации, скролл к секции тарифов, раскрытие FAQ.

5.8.2. Регистрация и вход (/auth/login, /auth/register)

Два табы-экрана («Войти» / «Зарегистрироваться») с формой по центру.

Регистрация: поля Email, Пароль, Подтверждение пароля; кнопки OAuth (Google, Yandex); ссылка «Уже есть аккаунт?». Валидация: email format, пароль ≥ 8 символов (1 заглавная + 1 цифра), совпадение паролей. Ошибки выводятся inline под полем.

Вход: поля Email, Пароль; кнопки OAuth; ссылка «Забыли пароль?». При успешном входе — редирект на Dashboard.

5.8.3. Dashboard (/dashboard)

Главный экран авторизованного пользователя. Содержит:

- Header — логотип, навигация (Dashboard, My Resumes, History, Settings), аватар с выпадающим меню

- Sidebar (desktop) — навигация: Dashboard, My Resumes, History, Settings; текущий тариф, счётчик оставшихся оптимизаций (прогресс-бар)

- Блок статистики — количество загруженных резюме, количество оптимизаций, средний Match Score

- Карточки резюме — список последних обработок: статус (Optimized/Draft/Processing), название позиции и компания, дата, теги навыков

- Кнопка CTA — «+ Оптимизировать резюме» (primary) в правом верхнем углу

- Пустое состояние — иллюстрация + текст «Загрузите первое резюме» с кнопкой CTA

Адаптивность: на мобильных sidebar скрыт (burger-меню), карточки обработок — вертикальный список.

5.8.4. Список резюме (/resumes)

Экран «My Resumes» — полный список всех загруженных резюме с фильтрацией и управлением.

Таблица (десктоп) / карточки (мобильный): каждая строка содержит: название файла и теги навыков, целевая вакансия и компания, статус (Optimized — зелёный, Draft — серый, Processing — жёлтый), Match Score (%), AI-модель (GigaChat Pro / GPT-4o / Llama 3), дата последнего обновления.

Фильтры и поиск: поиск по названию, фильтр по статусу (все / Optimized / Draft), сортировка (по дате / Match Score / названию).

Действия: открыть (просмотр результатов с diff), скачать (PDF / DOCX / hh.ru), удалить.

5.8.5. Экран загрузки резюме (/upload)

Пошаговый wizard (Stepper) из 3 шагов:

Шаг 1 — Загрузка файла. Drag-and-drop зона (или кнопка «Выбрать файл»). Индикация: иконка файла, имя, размер. Валидация: PDF/DOCX, ≤ 10 МБ. После загрузки — спиннер парсинга (2–5 сек), затем preview структурированных данных (ФИО, опыт, навыки).

Шаг 2 — Выбор вакансии. Три табы: «Поиск на hh.ru» (search bar + фильтры: город, зарплата, занятость; результаты карточками с Match Score badge и тегами навыков), «Вставить ссылку» (поле ввода URL, автоподтягивание данных), «Ввести вручную» (форма: должность, компания, описание, требования, навыки).

Шаг 3 — Настройки. Выбор AI-модели (доступные по тарифу: GigaChat Pro — Best for RU, GPT-4o — Premium, Llama 3 — Free), выбор шаблона экспорта (Minimal / Professional / Creative — preview-карточки). Кнопка «Оптимизировать» (primary).

Адаптивность: stepper горизонтальный на десктопе, вертикальный на мобильных. Search-результаты — одна колонка на мобильных.

5.8.6. Экран обработки (/processing/{taskId})

Экран ожидания с анимированным прогресс-баром. Отображает текущий этап 8-шагового пайплайна с иконками: Extract → Gap Analysis → Strategy → Rewrite → Validate → Score → Diff → Complete. Polling каждые 2 секунды. При ошибке — красный статус + кнопка «Попробовать снова».

5.8.7. Экран результатов (/result/{rewriteId})

Основной экран с результатами оптимизации. Содержит:

- Score Panel (top) — Match Score в виде круговой диаграммы (0–100%), 4 компонента с прогресс-барами (Keywords, Experience, Structure, Readability), delta «до/после» (например, +34 пункта)

- Diff Viewer (center) — two-panel: оригинал (ORIGINAL) и оптимизированная версия (AI OPTIMIZED); зелёная подсветка — добавленное/усиленное, красная — удалённое/слабое. Toggle: «Side-by-side» / «Unified». На мобильных — табы «До» / «После»

- Changes Summary — accordion-блок с перечнем ключевых изменений по секциям (опыт, навыки, summary)

- Export Panel (bottom) — кнопки «Скачать DOCX» и «Скачать PDF» с выбором шаблона; кнопка «Изменить» (ручная корректировка); кнопка «Оптимизировать другое резюме»

Адаптивность: Score Panel — горизонтальный на десктопе, вертикальный стек на мобильных. Diff Viewer — side-by-side на lg+, табы на sm/md.

5.8.8. История обработок (/history)

Таблица (десктоп) или карточки (мобильный) со списком всех обработок пользователя. Колонки: Дата, Вакансия, Match Score (до → после), Статус, Действия (Просмотр, Скачать, Повторить). Пагинация: 20 записей на страницу. Фильтры: по дате, по статусу.

5.8.9. Настройки (/settings)

Раздел Settings содержит четыре вкладки:

Вкладка «Профиль». Форма редактирования: имя, фамилия, email (read-only), телефон, город, фото профиля, текущая должность, ключевые навыки (теги), краткое описание «О себе» (используется AI для лучшего понимания профиля).

Вкладка «AI-модель». Выбор модели по умолчанию (GigaChat Pro / GPT-4o / Llama 3 с бейджами Best for RU / Premium / Free). Тумблеры параметров оптимизации: автоматическое добавление метрик (вкл), ATS-оптимизация (вкл), повышение уровня должности (выкл), сохранять язык оригинала (вкл).

Вкладка «Подписка». Текущий тарифный план, лимиты оптимизаций (прогресс-бар), дата окончания, кнопка «Изменить тариф». При нажатии — переход на экран тарифов.

Вкладка «Безопасность». Смена пароля, двухфакторная аутентификация, подключённые OAuth-аккаунты, управление сессиями (выход на всех устройствах), удаление аккаунта и всех данных (необратимо).

5.8.10. Экран тарифов (/pricing)

Три pricing-карточки (Free, Standard, Pro) с визуальным выделением текущего тарифа. Каждая карточка: цена, список возможностей (с ✓/✗), кнопка действия («Текущий» / «Выбрать» / «Оплатить»). При нажатии «Оплатить» — редирект на платёжную форму ЮKassa. Toggle «Месячная / Годовая» для скидки.

5.8.11. Страницы ошибок (404, 500)

Единый шаблон: иллюстрация, заголовок («Страница не найдена» / «Что-то пошло не так»), описание, кнопка «На главную».

# 6. Нефункциональные требования

## 6.1. Производительность

- Полный цикл обработки (загрузка → результат): типично 10–30 сек, SLA не более 60 секунд

- Парсинг PDF/DOCX: не более 5 секунд (OCR: до 10 сек)

- Время ответа API на GET-запросы: не более 200 мс (P95)

- Поддержка до 100 одновременных пользователей

## 6.2. Надёжность

- Uptime: не менее 95% на этапе MVP

- Graceful degradation: автопереключение LLM на резервный провайдер

- Автоматический retry для LLM: до 3 попыток с экспоненциальным backoff

- Транзакционность PostgreSQL для сохранения данных при сбоях

## 6.3. Безопасность

- Хеширование паролей: bcrypt, salt rounds = 12

- JWT с TTL: 30 минут access, 30 дней refresh

- HTTPS для всех внешних коммуникаций (TLS 1.2/1.3)

- Валидация и санитизация вводов (XSS, SQL-injection)

- Rate limiting: 10 обработок/мин на аккаунт, 100 запросов/мин глобально

- Файлы хранятся в локальной ФС (Docker volume) без прямого внешнего доступа

- Соответствие ФЗ-152 — данные на серверах в РФ

## 6.4. Масштабируемость

FastAPI stateless (состояние в PostgreSQL и Redis). Celery-workers масштабируются независимо через docker compose up --scale celery_worker=N. Docker-контейнеризация обеспечивает единообразие окружений.

## 6.5. Совместимость

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Браузеры | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 15+, Edge 90+ |
| Устройства | ПК, ноутбук, планшет, мобильные (адаптивная вёрстка) |
| Форматы файлов | PDF (v1.4+), DOCX (Office 2007+) |
| Кодировка | UTF-8 |
| Интернет | Стабильное соединение (от 1 Мбит/с) |

## 6.6. Требования к клиентской части (Frontend)

Клиентская часть реализуется как SPA (Single Page Application) на React 18 с TypeScript и сборщиком Vite. Стилизация — Tailwind CSS 3+ с кастомной design-системой.

6.6.1. Адаптивный дизайн (Responsive Design)

| Breakpoint | Ширина | Устройства | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| sm | ≥ 640px | Мобильные (горизонт.) | Одноколоночная вёрстка, burger-меню |
| md | ≥ 768px | Планшеты | Двухколоночная вёрстка, sidebar |
| lg | ≥ 1024px | Ноутбуки | Полная навигация, side-by-side diff |
| xl | ≥ 1280px | Десктопы | Расширенные панели, dashboard |

6.6.2. Производительность клиентской части

- Lighthouse Score: ≥ 90 (Performance), ≥ 95 (Accessibility), ≥ 90 (Best Practices)

- First Contentful Paint (FCP): < 1.5 сек

- Time to Interactive (TTI): < 3 сек

- Cumulative Layout Shift (CLS): < 0.1

- Lazy loading для тяжёлых компонентов (diff-viewer, charts)

- Code splitting через React.lazy() + Suspense

6.6.3. Доступность (Accessibility)

- Семантический HTML5: header, main, nav, section, article

- ARIA-атрибуты для кастомных компонентов (drag-and-drop, модальные окна)

- Поддержка навигации с клавиатуры (Tab, Enter, Escape)

- Контрастность текста ≥ 4.5:1 (WCAG 2.1 AA)

6.6.4. Управление состоянием

Zustand — лёгкий state manager вместо Redux. Структура stores:

- authStore — пользователь, токены, isAuthenticated

- resumeStore — загруженные резюме, parsed data, текущее резюме

- vacancyStore — результаты поиска, выбранная вакансия

- rewriteStore — статус задачи, результат, diff, Match Score

- uiStore — тема, язык, состояние модальных окон, sidebar

# 7. Архитектура системы

## 7.1. Общая архитектура

Система построена на контейнерной архитектуре с Docker Compose. Все компоненты упакованы в изолированные контейнеры, объединённые общей Docker-сетью resumecraft-net. Архитектура следует принципам: stateless API, асинхронная обработка тяжёлых задач через Celery + RabbitMQ, кеширование внешних API через Redis, локальная файловая система для хранения файлов (Docker volume mount).

(Полная версия архитектурной диаграммы доступна в файле ResumeCraft_Architecture_v2.pdf)

| Компонент | Технология | Порт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, TypeScript | 3000 | SPA-интерфейс пользователя |
| API Server | FastAPI 0.115+, Python 3.12 | 8000 | REST API, бизнес-логика, оркестрация |
| Task Worker | Celery 5.4+ | — | Асинхронная обработка LLM-задач (8-шаговый пайплайн) |
| Message Broker | RabbitMQ 3.13+ | 5672 | Брокер сообщений для Celery (3 очереди) |
| Database | PostgreSQL 16 + pgvector | 5432 | Хранение данных, векторный поиск |
| Cache | Redis 7+ | 6379 | Кеш сессий, кеш hh.ru API, JWT blacklist |
| Reverse Proxy | Nginx 1.25+ | 80/443 | SSL, маршрутизация, rate limiting |
| File Storage | Local Filesystem (volume) | — | originals/ и exports/ (Docker volume mount) |

Всего 6 Docker-контейнеров для MVP: app, frontend, celery_worker, rabbitmq, db, redis. Nginx устанавливается на хосте. Файловое хранилище реализовано через Docker volume mount (/data/uploads) без отдельного контейнера.

## 7.2. Сетевая топология

Все контейнеры объединены в Docker-сеть resumecraft-net (bridge). Внешний доступ — только через Nginx:

- Nginx :443 → / → frontend :3000 (React SPA)

- Nginx :443 → /api/ → app :8000 (FastAPI REST API)

- app ↔ db :5432, redis :6379, rabbitmq :5672

- app → hh.ru API, LLM API (внешний HTTPS)

- celery_worker ↔ rabbitmq (получение задач), db (сохранение результатов), local_fs (файлы)

## 7.3. Потоки данных

| Шаг | Откуда | Куда | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пользователь | Nginx | HTTPS-запрос |
| 2 | Nginx | React | HTML/JS/CSS (SPA) |
| 3 | React | FastAPI | REST API (JSON) |
| 4 | FastAPI | PostgreSQL | SQL (auth, resume, vacancy) |
| 5 | FastAPI | hh.ru API | Поиск вакансий (REST) |
| 6 | FastAPI | Redis | Кеш вакансий + сессии |
| 7 | FastAPI | RabbitMQ | Задача на AI-реврайтинг |
| 8 | FastAPI | Local FS | Загрузка файла резюме |
| 9 | Celery Worker | RabbitMQ | Получение задачи из очереди |
| 10 | Celery Worker | LLM API | Запрос к AI (промпт + резюме) |
| 11 | Celery Worker | PostgreSQL | Сохранение результата |
| 12 | Celery Worker | Local FS | Сохранение экспортированных файлов |

## 7.4. Структура проекта

Доменная организация (Domain-Driven Design):

resumecraft/ → src/app/ → core/ (Конфигурация, безопасность, БД, Celery), auth/ (Маршруты, схемы, модели, сервис JWT/OAuth2), resumes/ (CRUD, загрузка, парсинг файлов), vacancies/ (CRUD, интеграция hh.ru API), rewriter/ (Celery-задачи, оркестрация LLM), ml/ (LLM-клиенты, промпты, эмбеддинги), export/ (Генерация DOCX/PDF). Frontend/ (React 18 SPA, Vite + TypeScript). tests/ (pytest + pytest-asyncio). alembic/ (Миграции БД). docker-compose.yml, Dockerfile.

## 7.5. Схема базы данных

PostgreSQL 16 + pgvector. Гибридный подход: реляционные таблицы + JSONB.

| Таблица | Описание | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| users | Зарегистрированные пользователи | id, email, hashed_password, role, is_active |
| user_profiles | Профили: ФИО, должность, навыки | user_id, first_name, last_name, position, skills |
| resumes | Загруженные резюме + parsed JSON | id, user_id, filename, parsed_data (JSONB) |
| vacancies | Кешированные данные вакансий hh.ru | id, hh_id, title, description, cached_at |
| rewrite_history | Результаты AI-реврайтинга | id, resume_id, vacancy_id, original, optimized, score, llm_provider |
| subscriptions | Подписки пользователей | id, user_id, plan_type, status, expires_at |
| payments | История платежей (ЮKassa) | id, user_id, amount, currency, status, webhook_id |

## 7.6. API-эндпоинты

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Регистрация пользователя |
| POST | /api/v1/auth/login | Вход (JWT access + refresh) |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Обновление access-токена |
| GET | /api/v1/users/me | Профиль текущего пользователя |
| PUT | /api/v1/users/me | Обновление профиля |
| POST | /api/v1/resumes/upload | Загрузка резюме (PDF/DOCX) |
| GET | /api/v1/resumes | Список резюме пользователя |
| DELETE | /api/v1/resumes/{id} | Удаление резюме |
| GET | /api/v1/hh/search | Поиск вакансий через hh.ru API |
| GET | /api/v1/hh/vacancy/{id} | Детали вакансии по hh_id |
| POST | /api/v1/rewrite | Запуск AI-реврайтинга (Celery task) |
| GET | /api/v1/rewrite/{task_id} | Статус/результат задачи |
| GET | /api/v1/rewrite/history | История обработок пользователя |
| GET | /api/v1/export/{id}/docx | Экспорт в DOCX |
| GET | /api/v1/export/{id}/pdf | Экспорт в PDF |
| GET | /api/v1/health | Health-check всех компонентов |

## 7.7. Асинхронная обработка (Celery + RabbitMQ)

Все тяжёлые задачи (AI-реврайтинг, генерация документов) выполняются асинхронно через Celery с брокером RabbitMQ:

| Очередь | Приоритет | Задачи |
| --- | --- | --- |
| default | Средний | AI-реврайтинг (8-шаговый пайплайн), генерация Match Score |
| hh_api | Высокий | Запросы к hh.ru API, обновление кеша вакансий |
| export | Низкий | Экспорт в DOCX/PDF, массовая генерация |

| Параметр | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| CELERY_BROKER_URL | amqp://guest:guest@rabbitmq:5672// | URL брокера RabbitMQ |
| CELERY_RESULT_BACKEND | redis://redis:6379/1 | Хранилище результатов задач |
| CELERY_TASK_TIME_LIMIT | 300 | Максимальное время задачи (сек) |
| CELERY_WORKER_CONCURRENCY | 2 | Параллельность воркера |
| CELERY_TASK_ACKS_LATE | true | Подтверждение после выполнения |

# 8. Технологический стек

## 8.1. Backend

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12+ | Основной язык разработки |
| FastAPI | 0.115+ | Async REST API фреймворк |
| Celery | 5.4+ | Асинхронная обработка задач |
| SQLAlchemy | 2.0+ | ORM с поддержкой async |
| Alembic | 1.13+ | Миграции базы данных |
| Pydantic | 2.0+ | Валидация данных и схемы |
| passlib[bcrypt] | — | Хеширование паролей |
| python-jose[cryptography] | — | JWT-токены |
| PyMuPDF (pymupdf4llm) | — | Извлечение текста из PDF |
| python-docx | — | Чтение и генерация DOCX |

## 8.2. Frontend

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| React | 18+ | UI-библиотека |
| TypeScript | 5+ | Типизация |
| Vite | 5+ | Сборщик (dev + production) |
| Tailwind CSS | 3+ | Стилизация |
| Zustand | — | State management |
| Axios | — | HTTP-клиент |

## 8.3. Data и AI

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| GigaChat API | Основная LLM для русского языка |
| Groq API (Llama 3.3) | Бесплатная LLM для Free-тарифа |
| OpenAI API (GPT-4o) | Премиум LLM (опционально) |
| pgvector | Векторный поиск для Match Score |
| sentence-transformers | Эмбеддинги для локальной работы |

## 8.4. Инфраструктура

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| Docker + Docker Compose | Контейнеризация и оркестрация (6 контейнеров) |
| PostgreSQL 16 | Реляционная СУБД + pgvector |
| Redis 7 | Кеш сессий и API hh.ru + result backend Celery |
| RabbitMQ 3.13 | Брокер сообщений для Celery (3 очереди) |
| Local Filesystem | Docker volume mount (/data/uploads) — originals/ и exports/ |
| Nginx 1.25+ | Reverse proxy, SSL, rate limiting |
| Let’s Encrypt | Бесплатные SSL-сертификаты |

# 9. Тарифные планы

|  | Free | Standard | Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 0 ₽ | 490 ₽/мес | 1 490 ₽/мес |
| Оптимизаций/мес | 5 | 30 | Безлимит |
| AI-модели | Llama 3 | GigaChat Pro + Llama 3 | Все (+ GPT-4o) |
| Экспорт | DOCX | PDF + DOCX | Все + hh.ru |
| Шаблоны | 1 (Minimal) | 3 | Все + кастомные |
| Поддержка | Email | Email + чат | Приоритет 24/7 |
| Годовая цена | — | 3 990 ₽ (–27%) | 11 990 ₽ (–33%) |

Оплата через ЮKassa (российские карты, СБП). Платёжные данные банковских карт не хранятся в системе — вся обработка на стороне ЮKassa (PCI DSS compliance).

# 10. План тестирования

## 10.1. Техническое тестирование

10.1.1. Unit-тесты

Покрытие: парсинг PDF/DOCX, валидация Pydantic-схем, логика Match Score, интеграция hh.ru API (мок). Инструменты: pytest + pytest-asyncio.

10.1.2. Интеграционные тесты

E2E-сценарий: загрузка резюме → выбор вакансии → реврайтинг → экспорт. Проверка health-check всех компонентов.

10.1.3. Нагрузочное тестирование

Locust: 100 одновременных пользователей, целевой P95 < 500 мс для API.

## 10.2. Пользовательское тестирование

10.2.1. Фокус-группа

10–15 участников (микс: студенты, mid-career, IT-специалисты).

10.2.2. Методика

Сценарное тестирование: участник загружает своё резюме, выбирает реальную вакансию, оценивает результат. Модерируемая сессия 30–40 минут.

10.2.3. Метрики

- NPS (Net Promoter Score) — целевое > 30

- SUS (System Usability Scale) — целевое > 68

- CSAT (Customer Satisfaction) — целевое > 4.0/5

- Task Completion Rate — целевое > 90%

- Time-to-Value — целевое < 3 минут

# 11. Календарный план реализации

## 11.1. Этапы проекта

| Этап | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Исследование | Декабрь 2025 | ТЗ, анализ рынка, макеты |
| 2. Backend MVP | Январь 2026 | API, парсинг, hh.ru, LLM-интеграция |
| 3. Frontend + интеграция | Февраль 2026 (1–15) | React SPA, Celery, Docker Compose |
| 4. Тестирование + деплой | Февраль 2026 (15–28) | Фокус-группа, деплой, документация |

## 11.2. Распределение ролей

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Винокуров А. | Backend Lead | FastAPI, Celery, Docker, деплой |
| Емельянов С. | Product Manager | ТЗ, аналитика, метрики, тестирование |
| Кожокарь А. | ML Engineer | LLM-интеграция, промпты, Match Score |
| Пономарева А. | Frontend Lead | React, UI/UX, адаптивная вёрстка |
| Фаритова Д. | Data Engineer | PostgreSQL, hh.ru API, парсинг |
| Филаткина Ю. | QA / Analytics | Тестирование, фокус-группа, метрики |

# 12. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступность LLM API | Средняя | Высокое | Fallback-цепочка: GigaChat → Groq → OpenAI |
| Изменение API hh.ru | Низкая | Высокое | Абстракция, кеширование, версионирование |
| Низкое качество реврайтинга | Средняя | Высокое | A/B-тестирование промптов, итерации |
| Нагрузка на MVP | Низкая | Среднее | Rate limiting, масштабирование Celery |
| Нарушение ФЗ-152 | Низкая | Критическое | Серверы в РФ, минимизация данных, шифрование |
| Галлюцинации LLM | Средняя | Высокое | Constraints в промптах, diff-проверка |

# 13. Конфигурация Docker Compose

Файл docker-compose.yml для MVP-деплоя (6 контейнеров + volume для файлов):

version: '3.8'

services:

app: build: . | ports: ['8000:8000'] | env_file: .env | depends_on: [db, redis, rabbitmq] | volumes: ['uploads_data:/data/uploads'] | command: uvicorn src.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

frontend: build: ./frontend | ports: ['3000:3000'] | depends_on: [app]

celery_worker: build: . | env_file: .env | depends_on: [db, redis, rabbitmq] | volumes: ['uploads_data:/data/uploads'] | command: celery -A src.app.core.celery_app worker -l info -c 2

db: image: pgvector/pgvector:pg16 | ports: ['5432:5432'] | environment: POSTGRES_DB/USER/PASSWORD | volumes: ['pgdata:/var/lib/postgresql/data']

redis: image: redis:7-alpine | ports: ['6379:6379']

rabbitmq: image: rabbitmq:3.13-alpine | ports: ['5672:5672'] | environment: RABBITMQ_DEFAULT_USER/PASS

volumes: pgdata: | uploads_data:

## 13.1. Переменные окружения (.env)

| Переменная | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://... | Строка подключения PostgreSQL |
| REDIS_URL | redis://redis:6379/0 | URL Redis для кеша |
| CELERY_BROKER_URL | amqp://resumecraft:pass@rabbitmq:5672// | URL брокера RabbitMQ |
| CELERY_RESULT_BACKEND | redis://redis:6379/1 | Хранилище результатов задач |
| SECRET_KEY | <openssl rand -hex 32> | Секрет для подписи JWT |
| GIGACHAT_API_KEY | <ключ> | Токен GigaChat API |
| GIGACHAT_SCOPE | GIGACHAT_API_PERS | Scope GigaChat (физ. лица) |
| GROQ_API_KEY | <ключ> | Ключ Groq API |
| OPENAI_API_KEY | <ключ> | Ключ OpenAI (опционально) |
| LLM_FALLBACK_CHAIN | gigachat,groq,openai | Цепочка fallback |
| LLM_TIMEOUT | 60 | Таймаут LLM (сек) |
| HH_USER_AGENT | ResumeCraft/2.0 | User-Agent для hh.ru API |
| YUKASSA_SHOP_ID | <shop-id> | ID магазина ЮKassa |
| UPLOAD_DIR | /data/uploads | Каталог хранения файлов |
| MAX_UPLOAD_SIZE_MB | 10 | Макс. размер файла |
| MAX_RESUME_PAGES | 10 | Макс. страниц в PDF |
| LOG_LEVEL | INFO | Уровень логирования |

# 14. Деплой

## 14.1. Требования к серверу

| Ресурс | Минимум (MVP) | Рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Диск | 20 GB SSD | 50 GB SSD |
| ОС | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
| Docker | 24.0+ | Последняя стабильная |

## 14.2. Пошаговый деплой

- Подключение к серверу по SSH

- Установка Docker и Docker Compose

- Клонирование репозитория: git clone https://github.com/<org>/resumecraft.git

- Копирование .env.example в .env, заполнение секретов

- Сборка и запуск: docker compose up -d --build

- Миграции: docker compose exec app alembic upgrade head

- Настройка Nginx (reverse proxy + SSL через Certbot)

- Проверка: curl http://localhost:8000/api/v1/health

## 14.3. Хостинг-провайдеры (РФ)

| Провайдер | Тариф | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Yandex Cloud | 4 vCPU, 8 GB | ~4 500 руб/мес |
| Selectel | 4 vCPU, 8 GB | ~3 500 руб/мес |
| Timeweb Cloud | 4 vCPU, 8 GB | ~3 000 руб/мес |
| VDS.sh | 4 vCPU, 8 GB | ~2 500 руб/мес |

# 15. План улучшений (post-MVP)

## 15.1. Улучшения AI

- Fine-tuning модели на русскоязычных резюме

- Мультиязычный реврайтинг (EN/RU)

- Тренажёр собеседований на базе LLM

## 15.2. Улучшения UX

- Онбординг-тур для новых пользователей

- Мобильное приложение (React Native)

- Drag-and-drop редактор секций резюме

## 15.3. Расширение функциональности

- Импорт резюме с hh.ru через OAuth 2.0

- Прямая загрузка оптимизированного резюме на hh.ru

- Celery Beat для периодических задач (обновление кеша, очистка)

- Flower для мониторинга Celery

- Мониторинг (Prometheus + Grafana)

- API для B2B-клиентов (HR-агентства, аутстафф)

- MinIO или S3 при масштабировании файлового хранилища

## 15.4. Технические улучшения

- Kubernetes для оркестрации (при масштабировании)

- pgBouncer для пулинга соединений PostgreSQL

- CDN для статических файлов фронтенда

- CI/CD через GitHub Actions

# 16. Заключение

Настоящее техническое задание определяет полный объём работ по разработке MVP сервиса ResumeCraft — AI-реврайтера резюме для российского рынка.

Ключевые особенности архитектуры MVP:

- Простой стек: FastAPI + React + Celery + RabbitMQ + PostgreSQL + Redis + Local FS

- 6 Docker-контейнеров — без лишних компонентов мониторинга и планировщиков

- 8-шаговый асинхронный AI-пайплайн: Extract → Gap Analysis → Strategy → Rewrite → Validate → Score → Diff → Complete

- Мультипровайдерная LLM-интеграция с fallback-стратегией

- Интеграция с hh.ru API — поиск вакансий и matching

- Три тарифных плана с оплатой через ЮKassa

- Локальная файловая система (Docker volume) для хранения файлов — переход на S3/MinIO планируется post-MVP

- Соответствие ФЗ-152 — данные на серверах в РФ

ResumeCraft заполняет пробел на российском рынке AI-инструментов для соискателей, предлагая первый полноценный русскоязычный AI-реврайтер с прямой интеграцией HeadHunter.

# Приложение А. Примеры промптов для LLM

## А.1. System Prompt (реврайтинг резюме)

Вы — опытный карьерный консультант, специализирующийся на оптимизации резюме для российского рынка труда. Ваша задача — переработать резюме кандидата для максимального соответствия вакансии.

Constraints: НЕ добавляйте навыки, опыт или достижения, которых нет в оригинале. Переформулируйте существующий опыт, используя терминологию из вакансии. Расставьте акценты: релевантные навыки описаны подробнее. Используйте профессиональный деловой стиль русского языка. Структурируйте достижения по формуле STAR. Включите ключевые слова из вакансии естественным образом. Формат ответа: строго JSON согласно указанной Pydantic-схеме.

## А.2. Промпт для Gap Analysis

Проанализируйте соответствие резюме требованиям вакансии. Верните JSON: matched_skills, partial_matches, missing_skills, extra_skills, match_score (0–100), recommendations.

## А.3. Промпт для Match Score

Оцените соответствие оптимизированного резюме вакансии по шкале 0–100:

- Ключевые слова (weight: 0.40) — совпадение навыков и терминов

- Опыт (weight: 0.25) — соответствие требуемого уровня

- Структура (weight: 0.20) — обязательные секции

- Читаемость (weight: 0.15) — качество формулировок

# Приложение Б. Спецификация HeadHunter API

## Б.1. Ключевые эндпоинты

| Метод | Endpoint | Описание | Авторизация |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /vacancies | Поиск вакансий (фильтры, пагинация) | Нет |
| GET | /vacancies/{id} | Детали вакансии | Нет |
| GET | /resumes/mine | Список резюме пользователя | OAuth 2.0 |
| GET | /dictionaries | Справочники (опыт, образование) | Нет |
| GET | /professional_roles | Справочник ролей | Нет |
| GET | /skills | Справочник навыков (suggest) | Нет |

## Б.2. Ограничения API

- Пагинация: максимум 2 000 результатов

- per_page: максимум 100 элементов

- Rate limit: ~7 запросов/секунду

- Обязательный User-Agent: ResumeCraft/2.0 (contact@example.com)

- Кеширование: search 1ч, vacancy 24ч

# Приложение В. Pydantic-схемы данных

## В.1. Схема структурированного резюме

class Experience(BaseModel): position: str, company: str, start_date: str, end_date: str | None, description: str

class Education(BaseModel): degree: str, institution: str, year: int | None

class ResumeData(BaseModel): full_name: str, email: str | None, phone: str | None, city: str | None, desired_position: str | None, summary: str | None, experience: list[Experience], education: list[Education], skills: list[str], languages: list[str], certifications: list[str]

## В.2. Схема Match Score

class ScoreBreakdown(BaseModel): keywords: int (0–100, weight 0.40), experience: int (0–100, weight 0.25), structure: int (0–100, weight 0.20), readability: int (0–100, weight 0.15)

class MatchScore(BaseModel): score: int (0–100, weighted sum), breakdown: ScoreBreakdown, explanation: str

# Приложение Г. Персоны целевой аудитории

## Г.1. Анна, 23 года — Молодой специалист

Бакалавриат ВШЭ, 1 год стажировки. Ищет первую работу. Загружает резюме → ищет «Junior Product Manager» → AI переструктурирует стажировку и проекты. Match Score: 28% → 67%.

## Г.2. Дмитрий, 32 года — Mid-career профессионал

Магистратура ИТМО, 8 лет в IT. Ищет позицию Engineering Manager. Загружает PDF (3 страницы) → AI переакцентирует лидерские достижения. Match Score: 41% → 78%.

## Г.3. Елена, 28 лет — Смена карьеры

5 лет в финансах, переходит в data analytics. Загружает DOCX → AI меняет заголовок, выделяет SQL/Python. Match Score: 33% → 71%.

# Приложение Д. Бизнес-метрики

## Д.1. AARRR-фреймворк

| Этап | Метрика | Как измеряем |
| --- | --- | --- |
| Acquisition | Визиты на сайт | Yandex Metrica, UTM-метки |
| Activation | Загрузка первого резюме | Backend events |
| Retention | D1/D7/D30 retention | Backend events |
| Revenue | Оплата подписки | ЮKassa webhook |
| Referral | Приглашённые друзья | Реферальные ссылки |

## Д.2. North Star Metric

Количество успешно оптимизированных резюме с Match Score Delta > 20 п.п. в неделю. Эта метрика отражает одновременно объём использования, качество AI-реврайтинга и ценность для пользователя.

## Д.3. Ключевые метрики MVP

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| DAU (Daily Active Users) | 50+ |
| Conversion Rate (загрузка → скачивание) | > 50% |
| Processing Time | 10–30 сек (SLA < 60 сек) |
| Match Score Delta | > 20 п.п. |
| NPS | > 30 |
| Error Rate | < 5% |
| D1 Retention | > 20% |
| D7 Retention | > 10% |
| Task Completion Rate | > 90% |